# New Level Premium Avsallar Alanya

Business Blueprint für 1Çatı CRM

Kunde: Ataberk Estate | Standort: Avsallar, Alanya | Version: Management- und Fachbereichsdokumentation

25. Juni 2026

| Zweck | Dieses Dokument erklärt in nicht-technischer Sprache, was für das Projekt gebraucht wird, was bereits umgesetzt ist, was noch fehlt und wie die Lösung phasenweise vollständig werden soll. |
| --- | --- |

# Kurzantwort für das Management

| Status heute | Wir haben eine starke CRM-Grundlage, aber noch keine vollständige New-Level-Premium-Endlösung. Die wichtigsten CRM-, Service-, Finanz-, Dokumenten-, Rollen-, Audit- und AI-Bausteine sind vorhanden. Die projektspezifischen Hotel-, Strand-, Eigentümer-, Ratenzahlungs-, Mietverwaltungs- und Rechts-/Aufenthaltsprozesse müssen noch ergänzt werden. |
| --- | --- |

| CRM und Kontakte | Teilweise umgesetzt | Leads, Eigentümer, Bewohner, Gäste, Sprache und Kontaktpräferenz sind modelliert. Externe Kanäle wie WhatsApp, Viber und Telegram sind noch nicht offiziell angebunden. |
| --- | --- | --- |
| Einheiten und Projektmatrix | Teilweise umgesetzt | Die Demo zeigt 769 Einheiten, Blöcke, Status, Suche und Importprüfung. Die echten New-Level-Einheiten mit realen Preisen, Etagen, Flächen und Anbieter-Codes fehlen noch. |
| Service und Tickets | Gut begonnen | Wartungstickets, SLA, Medienanzahl, Kosten und Zahlungsblockaden sind vorhanden. Hotelservice, Strandservice, Shuttle und Rezeption brauchen eigene Kategorien. |
| Finanzen | Teilweise umgesetzt | Aidat, Schulden, Deposits und Cashflow sind vorhanden. 0%-Ratenplan, Käuferanzahlungen, EUR/TRY/USD, Provisionslogik und Mietrendite fehlen noch als echte Deal-Sicht. |
| Dokumente | Gut begonnen | Dokumentenablage, Status, Aufbewahrung und Risiken sind vorhanden. TAPU, Kaufvertrag, EIDS, Pass/KYC, Reservierungsvertrag und Staatsbürgerschafts-/Aufenthaltscheck müssen projektspezifisch werden. |
| Eigentümer- und Hotelservice | Nicht vollständig | Aktuelle App zeigt After-Sales allgemein. Es fehlen Eigentümer-Rezeption, Hotelvorteile, Spa/Fitness/Restaurantrechte, Beachclub und Vermietungsverwaltung. |
| Berichte und KI | Gut begonnen | AI-Risiken, Berichte, Priorisierung und lokaler AI-Kontext sind vorhanden. Quellenbasierte Verkaufsargumente, Renditehinweise und Antwortvorschläge pro Lead fehlen noch. |
| Rollen und Kontrolle | Gut begonnen | Rollen, Audit und sensible Entscheidungen sind sichtbar. Feingranulare Freigaben für Verkauf, Finanzplan, Dokumentfreigabe, Servicekosten und Vermietung fehlen noch. |

# Executive Decision Brief

Diese Seite verdichtet die Managemententscheidung. Sie beantwortet nicht nur, was gebaut werden soll, sondern auch, warum es für Ataberk Estate und New Level Premium geschäftlich notwendig ist.

| Entscheidung | Empfehlung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Fokus | New Level Premium zuerst produktionsnah fertigstellen | Das Projekt hat konkrete Verkaufs-, Service-, Hotel- und Vermietungsversprechen. Eine generische CRM-Demo reicht dafür nicht aus. |
| Dokumentation | Ein Masterdokument als zentrale Wahrheit nutzen | Management, Vertrieb, Backoffice, Finanzen und Service brauchen eine gemeinsame Lesefassung ohne widersprüchliche Unterlagen. |
| Umsetzung | 15 klar getrennte Business-Streams liefern | Die Anforderungen sind zu groß für grobe Phasen. Jede Phase braucht eigene Ziele, Rollen, Regeln, Daten und Abnahmekriterien. |
| AI | AI als Assistenz mit menschlicher Freigabe einsetzen | AI soll priorisieren, zusammenfassen und Texte vorbereiten. Rechtliche, finanzielle und verkaufsrelevante Entscheidungen bleiben beim Menschen. |
| Go-live | Pilot mit echten New-Level-Daten und echten Rollen starten | Erst reale Einheiten, Preise, Dokumente, Rechte, Zahlungen und Servicefälle zeigen, ob das System fachlich belastbar ist. |

| Kernbotschaft | Das Ziel ist keine schöne CRM-Oberfläche. Das Ziel ist ein kontrollierbares Verkaufs-, Kaufabwicklungs-, Eigentümer-, Hotelservice- und Vermietungssystem für ein konkretes Premium-Projekt. |
| --- | --- |

# Zielbild des Betriebsmodells

Das Betriebsmodell beschreibt, wie Vertrieb, Backoffice, Finanzen, Rezeption, Service, Vermietung und Management später zusammenarbeiten. Es ist die fachliche Brücke zwischen Kundenversprechen und täglicher Arbeit.

| Baustein | Was er fachlich bedeutet | Warum er für New Level Premium wichtig ist |
| --- | --- | --- |
| Verkauf | Leads, Beratung, Einheiten, Preise, Reservierung und Follow-up sind ein zusammenhängender Ablauf. | Interessenten entscheiden schnell. Jede Verzögerung, falsche Preisinfo oder fehlende Antwort kostet Abschlusschance. |
| Kaufabwicklung | Dokumente, TAPU, KYC, Zahlungsplan, Vertrag und Freigaben sind als Kaufakte sichtbar. | Internationale Käufer brauchen Vertrauen, Nachvollziehbarkeit und klare nächste Schritte. |
| Eigentümerbetreuung | Nach dem Kauf entsteht ein eigener Serviceprozess mit Rezeption, Wartung, Hotelrechten und Kommunikation. | Das 5-Sterne-Versprechen endet nicht beim Verkauf. Es wird im Alltag des Eigentümers bewiesen. |
| Hotel- und Freizeitbetrieb | Strand, Shuttle, Spa, Fitness, Restaurant, Beachclub und Freizeitflächen werden als steuerbare Servicebereiche behandelt. | Die öffentlichen Projektversprechen müssen später operativ betreut und erklärt werden können. |
| Vermietung | Eigentümerfreigabe, Kalender, Einnahmen, Kosten, Auszahlungen und Investorenberichte werden verbunden. | Mietpotenzial ist ein Kernargument für Investoren und darf nicht nur als Verkaufssatz existieren. |
| Management | Risiken, Zahlungsausfälle, fehlende Dokumente, offene Leads, Servicequalität und AI-Hinweise werden gebündelt. | Führung braucht wenige, klare Signale statt verstreuter Tabellen und Chatverläufe. |

# Stakeholder Map

Jede Rolle braucht eine andere Sicht. Ein Geschäftsführer braucht Prioritäten und Risiken, ein Berater braucht nächste Aktionen, und ein Eigentümer braucht Transparenz. Das System muss diese Perspektiven trennen, ohne die gemeinsame Datenbasis zu verlieren.

| Rolle | Was diese Rolle im System sehen muss | Typische Entscheidung |
| --- | --- | --- |
| Geschäftsführung | Umsatzpipeline, Abschlusswahrscheinlichkeit, Zahlungsrisiken, Servicequalität und offene Managementfreigaben. | Wird priorisiert, gestoppt, freigegeben oder eskaliert? |
| Vertriebsleitung | Lead-Reaktionszeit, Beraterleistung, Einheitenverfügbarkeit, Reservierungen und verlorene Chancen. | Welcher Lead braucht sofortige Aufmerksamkeit und welche Einheit passt wirklich? |
| Berater | Leadprofil, Sprache, Budget, Käuferziel, passende Einheiten, Projektargumente und nächster Schritt. | Welche Antwort sende ich jetzt und was ist der sauberste nächste Schritt? |
| Backoffice | Kaufakte, Dokumentstatus, fehlende Unterlagen, TAPU/KYC/EIDS, Vertragsstatus und Freigaben. | Ist der Deal vollständig genug für den nächsten Prozessschritt? |
| Finanzen | Anzahlungen, Ratenplan, offene Beträge, Währung, Provisionen, Auszahlungen und Mahnstatus. | Ist die Zahlung korrekt, überfällig oder freigabepflichtig? |
| Rezeption und Service | Eigentümeranliegen, Hotelrechte, Wartungstickets, Shuttle/Strandservice, SLA und Kommunikationshistorie. | Wer bearbeitet den Fall, bis wann, mit welchen Kosten und welcher Antwort? |
| Eigentümer | Eigene Einheit, Dokumente, Zahlungen, Servicefälle, Vermietungsfreigabe, Einnahmen und offene Anliegen. | Was ist erledigt, was ist offen und was muss ich freigeben? |

# Qualitätsmaßstab für die gesamte Dokumentation

Die folgenden Prüfpunkte sind der Maßstab für den McKinsey-ähnlichen Anspruch dieser Dokumentation: klare Struktur, klare Entscheidungen, klare Verantwortlichkeit und keine unnötige technische Sprache.

- Jeder Prozess hat einen klaren Start, einen eindeutigen Status, einen Verantwortlichen und ein messbares Ende.

- Jede geschäftskritische Entscheidung ist durch Rollen, Freigabe und Prüfspur abgesichert.

- Jede Aussage gegenüber Käufer oder Eigentümer ist entweder quellenbasiert, intern freigegeben oder als Prüfung offen markiert.

- Jede Phase ist so formuliert, dass ein nicht-technischer Fachbereich sie erklären und abnehmen kann.

- AI hilft beim Denken und Schreiben, ersetzt aber keine rechtliche, finanzielle oder geschäftliche Verantwortung.

| Dokumentationsprinzip | Der Leser soll nach jedem Abschnitt verstehen: was ist das Ziel, wer nutzt es, welche Entscheidung wird unterstützt, welche Risiken werden kontrolliert und woran erkennt man, dass es fertig ist. |
| --- | --- |

# Quellenlage und Projektfakten

| Feld | Aktueller fachlicher Stand |
| --- | --- |
| Projektname | New Level Premium Avsallar Alanya |
| Kernangebot | Wohnungen zum Verkauf aus einem 5-Sterne-Projekt in Alanya Avsallar |
| Standort | Avsallar, Alanya, nahe Incekum Beach |
| Projektfläche | ca. 52.000 m2 |
| Stranddistanz | ca. 900 m, je nach Quelle 3 bis 5 Gehminuten durch den Wald zum Meer |
| Projektstruktur | Wohnblöcke plus eigenes 5-Sterne-Hotel; Quellen nennen 7 Wohnblöcke, teilweise auch 9 Blöcke |
| Einheitentypen | 1+1, 2+1 Gartenwohnungen, 2+1 Penthouse, 3+1 Penthouse |
| Preisrahmen | Quellen nennen ab ca. 105.000 EUR bis 314.500 EUR, abhängig von Anbieter, Einheit und Zeitpunkt |
| Zahlungslogik | Anzahlung und zinsfreie Raten bis Fertigstellung werden als Verkaufsargument genannt |
| Fertigstellung | Quellen nennen 2025 bzw. 30.06.2025 |
| Käuferargumente | Investment, Mietpotenzial, hoher Wiederverkaufswert, Natur, Hotelkomfort, Privatstrand |
| Serviceargumente | Eigentümer-Rezeption, technische Anliegen, Strandtransfer, Beachclub, Spa, Fitness, Restaurants und Bars |

## Hinweis

Wenn Quellen voneinander abweichen, wird im CRM nicht geraten. Der Wert wird als Prüfung offen markiert und muss vom Kunden oder Projektträger bestätigt werden.

# Öffentliche Quellen und Benchmark-Hinweise

| Quelle | URL | Warum sie relevant ist |
| --- | --- | --- |
| Ataberk Estate | https://www.ataberkestate.com/articles/proekt-new-level-premium-investiruy-zarabatyvay-i-otdykhay | New Level Premium is positioned as an investment, income and leisure project connected to Ataberk sales activity. |
| Vikingen Estate | https://vikingen.de/de/immobilien/1109-new-level-premium-avsallar-alanya | German listing describes a 5-star project in Avsallar with price range, 52,000 m2 plot, apartment types, amenities, beach distance and airport distances. |
| Irlanya Homes | https://irlanyahomes.com/de/properties/projects/avsallar/new-level-premium-apartments-alanya-turkey/ | German listing describes hotel infrastructure, private beach, owner reception, beach transfer, installment plan and rental/ROI arguments. |
| Turk.Estate | https://turk.estate/de/real-estate/o222300/ | Listing describes a concrete 1+1 unit, 50 m2, 6th floor, smart-home features, beach shuttle, owner services, rental management and seller contact channels. |
| TechRadar Property Management Software 2026 | https://www.techradar.com/best/best-property-management-software | Benchmark indicates mature property platforms combine maintenance, accounting, communication, owner portals, mobile inspections and reporting. |
| TechRadar Real Estate CRM 2026 | https://www.techradar.com/best/the-best-crm-for-real-estate | Benchmark indicates real estate CRMs emphasize lead tracking, listing management, personalization, automation, mobile use and AI-assisted prioritization. |

# Was moderne Lösungen 2026 erwarten lassen

Marktführende Immobilien- und Property-Management-Systeme bündeln nicht nur Kontakte. Sie verbinden Leads, Objekte, Aufgaben, Wartung, Eigentümerkommunikation, Zahlungen, Berichte, mobile Nutzung und Automatisierung. Für New Level Premium bedeutet das: Verkauf und After-Sales dürfen nicht getrennt gebaut werden.

| Marktstandard | Bedeutung für New Level Premium |
| --- | --- |
| Owner Portal | Eigentümer sehen Service, Dokumente, Zahlungen, Vermietung und Berichte. |
| Maintenance Tracking | Technische Anliegen werden mit Fotos, Kosten und Status bearbeitet. |
| AI Lead Priorisierung | Heiße Käufer, offene Risiken und nächste Schritte werden schneller sichtbar. |
| Mobile/Responsive Nutzung | Vertrieb, Rezeption und Außendienst können unterwegs arbeiten. |
| Reporting | Management sieht Umsatz, Risiken, offene Aufgaben und Servicequalität. |

# Aktueller UI-Stand im CRM

Abbildung: Ataberk-spezifische Management-Übersicht mit New-Level-Kontext.

## Lesart

Die Oberfläche ist bereits auf Ataberk Estate und New Level Premium ausgerichtet. Der nächste Schritt ist, die realen Projektprozesse und echten Einheiten vollständig einzubinden.

# Betriebsmodell ohne Fachjargon

| Ebene | Was sie für den Betrieb bedeutet |
| --- | --- |
| Kundenerlebnis | Lead, Beratung, Exposé, Termin, Vertrag, Eigentümerbetreuung und Vermietung sollen sich wie ein Prozess anfühlen. |
| Geschäftsregeln | Zahlung, Dokumente, Servicekosten, Freigaben und Rollen entscheiden, was als nächstes erlaubt ist. |
| Kontrolle | Jede sensible Aktion braucht Verantwortlichen, Begründung und Prüfspur. |
| Datenbasis | Einheiten, Preise, Quellen, Dokumente, Zahlungen, Servicefälle und Berichte bleiben synchron. |

| Leitprinzip | Jede wichtige Entscheidung braucht Rollenprüfung, Geschäftsregel und nachvollziehbare Begründung. |
| --- | --- |

# Einheiten- und Projektmatrix

Abbildung: Einheiten-, Block- und Statussicht als Grundlage für Verkauf und Betrieb.

## Warum das wichtig ist

Bei einem Projekt mit mehreren Einheitentypen, Preisen, Etagen, Ausblicken und Verfügbarkeiten muss der Vertrieb schnell filtern können, ohne alte Tabellen zu durchsuchen.

# Kontroll- und Freigabelogik

Abbildung: Rollen, Kontrolle und Prüfspur für sensible Prozesse.

## Warum das wichtig ist

Zahlungsfreigaben, Dokumentenfreigaben, Rollen und Audit sind für ausländische Käufer besonders wichtig, weil Vertrauen und Nachvollziehbarkeit kaufentscheidend sind.

# Phase 1: Markt-, Projekt- und Quellenbasis

| Geschäftsziel | Alle Teams arbeiten mit derselben Wahrheit über New Level Premium: Standort, Angebot, Projektstruktur, Preise, Quellen und Verkaufsargumente. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Management, Vertrieb, Projektleitung

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Quellenregister | Jede externe Quelle wird mit Datum, Kernaussage, Preisstand und Vertrauensniveau geführt. |
| Projektprofil | Das Projekt erhält ein zentrales Profil mit Fläche, Lage, Stranddistanz, Blöcken, Hotelanteil und Fertigstellung. |
| Widerspruchsprüfung | Unterschiedliche Angaben, zum Beispiel 7 oder 9 Blöcke, werden sichtbar markiert statt ungeprüft übernommen. |
| Management-Sicht | Führungskräfte sehen, welche Aussagen belastbar sind und welche durch den Kunden bestätigt werden müssen. |
| Vertriebswissen | Berater erhalten kurze, geprüfte Antworten für häufige Käuferfragen. |

# Phase 1: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Neue Quelle wird erfasst.

- Fakten werden extrahiert und in einfache Business-Begriffe übersetzt.

- Widersprüche werden markiert.

- Projektleitung bestätigt oder korrigiert die Aussage.

- Vertrieb nutzt nur freigegebene Aussagen.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 1: Mindmap

| Quellenregister | Projektprofil | Widerspruchsprüfung |
| --- | --- | --- |
| Management-Sicht | Phase 1: Markt-, Projekt- und Quellenbasis | Vertriebswissen |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 1: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Keine Verkaufsbehauptung ohne Quelle oder interne Freigabe.

- Preis- und Fertigstellungsdaten werden mit Quellenzeitpunkt gespeichert.

- Unsichere Angaben werden im CRM als Prüfung offen angezeigt.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 1: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Der Ataberk-Kontext und einzelne externe Quellen sind berücksichtigt. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Es gibt noch kein formales Quellenregister im UI. |
| Lücke 2 | Widersprüche zwischen Quellen werden noch nicht automatisch sichtbar. |
| Lücke 3 | Freigabeprozess für Verkaufsargumente fehlt. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 1: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Projektprofil enthält alle Pflichtfelder.

- Mindestens vier Quellen sind dokumentiert.

- Widersprüche sind markiert.

- Vertrieb kann freigegebene Argumente kopieren.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Quellen zusammenfassen, Unterschiede markieren und eine klare deutsche Antwort für Management und Vertrieb vorschlagen.

# Phase 1: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Quellenregister | Jede externe Quelle wird mit Datum, Kernaussage, Preisstand und Vertrauensniveau geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Projektprofil | Das Projekt erhält ein zentrales Profil mit Fläche, Lage, Stranddistanz, Blöcken, Hotelanteil und Fertigstellung. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Widerspruchsprüfung | Unterschiedliche Angaben, zum Beispiel 7 oder 9 Blöcke, werden sichtbar markiert statt ungeprüft übernommen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Management-Sicht | Führungskräfte sehen, welche Aussagen belastbar sind und welche durch den Kunden bestätigt werden müssen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Vertriebswissen | Berater erhalten kurze, geprüfte Antworten für häufige Käuferfragen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 1: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 1 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 1 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Projektleitung | Projektleitung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 1 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 1: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Quelle | Quelle ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Projektfakt | Projektfakt ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Widerspruch | Widerspruch ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Freigabe | Freigabe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Verkaufsargument | Verkaufsargument ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 1: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein Berater sieht auf einer Fremdseite einen neuen Preis oder eine andere Blockanzahl. Statt diese Information sofort zu verwenden, wird sie als Quelle erfasst, mit Datum versehen und gegen bestehende Fakten geprüft. Das Management entscheidet, ob die Aussage freigegeben, korrigiert oder als offen markiert wird. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Neue Quelle wird erfasst.

- Fakten werden extrahiert und in einfache Business-Begriffe übersetzt.

- Widersprüche werden markiert.

- Projektleitung bestätigt oder korrigiert die Aussage.

- Vertrieb nutzt nur freigegebene Aussagen.

# Phase 1: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Keine Verkaufsbehauptung ohne Quelle oder interne Freigabe. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Preis- und Fertigstellungsdaten werden mit Quellenzeitpunkt gespeichert. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Unsichere Angaben werden im CRM als Prüfung offen angezeigt. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Es gibt noch kein formales Quellenregister im UI. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widersprüche zwischen Quellen werden noch nicht automatisch sichtbar. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Freigabeprozess für Verkaufsargumente fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 1: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Freigegebene Quellen | Anteil der Projektinformationen mit geprüfter Quelle. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Widersprüche | Anzahl widersprüchlicher Angaben, die noch vom Kunden bestätigt werden müssen. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Nutzbare Verkaufsargumente | Anzahl freigegebener Argumente pro Zielgruppe und Sprache. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 1: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Projektprofil enthält alle Pflichtfelder. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Mindestens vier Quellen sind dokumentiert. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Widersprüche sind markiert. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Vertrieb kann freigegebene Argumente kopieren. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 2: Lead-Erfassung und schnelle Reaktion

| Geschäftsziel | Jede Anfrage aus Website, WhatsApp, Telegram, Viber, Telefon oder Formular wird schnell sichtbar, sauber zugeordnet und ohne Informationsverlust weiterbearbeitet. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Vertrieb, Callcenter, Teamleitung

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Lead-Profil | Name, Sprache, Budget, Herkunft, Wunschwohnung, Kontaktkanal und Dringlichkeit stehen auf einer Seite. |
| Reaktionszeit | Neue Leads erhalten eine klare Frist, damit heiße Anfragen nicht liegen bleiben. |
| Kanalhistorie | Gespräche, Rückrufe und gesendete Exposés werden am Lead gespeichert. |
| Teamübergabe | Ein Berater kann einen Lead mit Kontext an einen anderen Berater übergeben. |
| Nicht erreichbar | Nach mehreren fehlgeschlagenen Kontakten startet ein definierter Follow-up-Plan. |

# Phase 2: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Lead kommt rein.

- System erkennt Quelle und Sprache.

- Lead wird priorisiert.

- Berater reagiert.

- Antwort und nächster Schritt werden gespeichert.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 2: Mindmap

| Lead-Profil | Reaktionszeit | Kanalhistorie |
| --- | --- | --- |
| Teamübergabe | Phase 2: Lead-Erfassung und schnelle Reaktion | Nicht erreichbar |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 2: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Kein Lead ohne Verantwortlichen.

- Jede Antwort braucht nächsten Schritt oder Abschlussgrund.

- VIP- und Investment-Leads erhalten kürzere Reaktionszeit.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 2: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Lead- und Kontaktmodell ist vorhanden, externe Kanalanbindung ist noch nicht echt. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | WhatsApp/Viber/Telegram API-Anbindung fehlt. |
| Lücke 2 | 30-Minuten-Reaktionslogik ist noch nicht vollständig sichtbar. |
| Lücke 3 | Vorlagen für New-Level-Verkauf fehlen. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 2: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Lead aus jedem Kanal landet im CRM.

- Teamleitung sieht offene Reaktionszeiten.

- Berater kann direkt passendes Exposé und Projekthinweise senden.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Leads nach Kaufabsicht, Budget, Sprache und Risiko priorisieren und Antwortentwürfe in Deutsch, Türkisch, Englisch oder Russisch erstellen.

# Phase 2: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Lead-Profil | Name, Sprache, Budget, Herkunft, Wunschwohnung, Kontaktkanal und Dringlichkeit stehen auf einer Seite. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Reaktionszeit | Neue Leads erhalten eine klare Frist, damit heiße Anfragen nicht liegen bleiben. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Kanalhistorie | Gespräche, Rückrufe und gesendete Exposés werden am Lead gespeichert. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Teamübergabe | Ein Berater kann einen Lead mit Kontext an einen anderen Berater übergeben. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Nicht erreichbar | Nach mehreren fehlgeschlagenen Kontakten startet ein definierter Follow-up-Plan. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 2: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 2 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Callcenter | Callcenter sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 2 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Teamleitung | Teamleitung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 2 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 2: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Lead | Lead ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Kontaktkanal | Kontaktkanal ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Berater | Berater ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Reaktionsfrist | Reaktionsfrist ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Follow-up | Follow-up ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 2: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein Interessent schreibt über WhatsApp wegen einer 1+1 Wohnung. Das System erkennt Quelle, Sprache, Budget und Dringlichkeit, weist den Lead einem Berater zu und startet eine Reaktionsfrist. Wenn keine Antwort erfolgt, sieht die Teamleitung den Fall sofort. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Lead kommt rein.

- System erkennt Quelle und Sprache.

- Lead wird priorisiert.

- Berater reagiert.

- Antwort und nächster Schritt werden gespeichert.

# Phase 2: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Kein Lead ohne Verantwortlichen. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Jede Antwort braucht nächsten Schritt oder Abschlussgrund. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| VIP- und Investment-Leads erhalten kürzere Reaktionszeit. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| WhatsApp/Viber/Telegram API-Anbindung fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| 30-Minuten-Reaktionslogik ist noch nicht vollständig sichtbar. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Vorlagen für New-Level-Verkauf fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 2: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Erstreaktionszeit | Zeit von Eingang bis erster qualifizierter Antwort. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Kontaktquote | Anteil erreichter Leads nach Kanal. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Verlorene Leads mit Grund | Anteil sauber abgeschlossener, nicht konvertierter Leads. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 2: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Lead aus jedem Kanal landet im CRM. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Teamleitung sieht offene Reaktionszeiten. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Berater kann direkt passendes Exposé und Projekthinweise senden. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 3: Mehrsprachige Beratung und Käuferqualifizierung

| Geschäftsziel | Ausländische Käufer verstehen das Projekt, die Kosten, den Ablauf und die nächsten Schritte ohne Sprach- oder Vertrauensverlust. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Vertrieb, internationale Kundenbetreuung

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Sprachprofil | Deutsch, Türkisch, Englisch und Russisch werden pro Lead, Eigentümer und Dokument geführt. |
| Käuferziel | Nutzung als Ferienwohnung, Daueraufenthalt, Investment, Vermietung oder Staatsbürgerschaft wird getrennt erfasst. |
| Einwandbehandlung | Typische Fragen zu Strand, Hotelservice, Kosten, TAPU, Raten und Vermietung sind vorbereitet. |
| Beratungsnotizen | Jede Beratung endet mit klarem Status: interessiert, reservieren, Dokumente offen, Finanzierung offen oder verloren. |
| Vertrauensaufbau | Quellen, Bilder, Lageargumente und rechtliche Schritte werden konsistent erklärt. |

# Phase 3: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Käuferziel aufnehmen.

- Passende Einheitengruppe vorschlagen.

- Risiken und offene Fragen klären.

- Nächsten Termin planen.

- Entscheidung dokumentieren.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 3: Mindmap

| Sprachprofil | Käuferziel | Einwandbehandlung |
| --- | --- | --- |
| Beratungsnotizen | Phase 3: Mehrsprachige Beratung und Käuferqualifizierung | Vertrauensaufbau |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 3: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Beratung darf keine Rechts- oder Steuerzusage ersetzen.

- Aufenthalt und Staatsbürgerschaft werden als Vorprüfung markiert.

- Alle sensiblen Zusagen brauchen Freigabe.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 3: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Sprachen und Kontaktpräferenzen sind vorhanden. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Käuferqualifizierung nach Ziel fehlt noch. |
| Lücke 2 | Einwandbibliothek fehlt. |
| Lücke 3 | Mehrsprachige Vorlagen sind noch nicht vollständig. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 3: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Lead hat Käuferziel.

- Berater sieht passende Argumente.

- Antworten sind sprachlich korrekt.

- Unsichere Aussagen werden als Prüfung offen markiert.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Beratungsnotizen zusammenfassen, passende nächste Schritte vorschlagen und Übersetzungen vorbereiten.

# Phase 3: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Sprachprofil | Deutsch, Türkisch, Englisch und Russisch werden pro Lead, Eigentümer und Dokument geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Käuferziel | Nutzung als Ferienwohnung, Daueraufenthalt, Investment, Vermietung oder Staatsbürgerschaft wird getrennt erfasst. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Einwandbehandlung | Typische Fragen zu Strand, Hotelservice, Kosten, TAPU, Raten und Vermietung sind vorbereitet. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Beratungsnotizen | Jede Beratung endet mit klarem Status: interessiert, reservieren, Dokumente offen, Finanzierung offen oder verloren. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Vertrauensaufbau | Quellen, Bilder, Lageargumente und rechtliche Schritte werden konsistent erklärt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 3: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 3 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| internationale Kundenbetreuung | internationale Kundenbetreuung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 3 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 3: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Käuferprofil | Käuferprofil ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Sprache | Sprache ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Käuferziel | Käuferziel ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Einwand | Einwand ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Beratungsnotiz | Beratungsnotiz ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 3: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein russischsprachiger Käufer interessiert sich für Vermietung und Aufenthalt. Der Berater sieht Sprache, Ziel, Budget und offene Fragen auf einer Seite. Unsichere Aussagen zu Aufenthalt oder Staatsbürgerschaft werden nicht versprochen, sondern als Prüfung an einen Fachpartner markiert. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Käuferziel aufnehmen.

- Passende Einheitengruppe vorschlagen.

- Risiken und offene Fragen klären.

- Nächsten Termin planen.

- Entscheidung dokumentieren.

# Phase 3: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Beratung darf keine Rechts- oder Steuerzusage ersetzen. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Aufenthalt und Staatsbürgerschaft werden als Vorprüfung markiert. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Alle sensiblen Zusagen brauchen Freigabe. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Käuferqualifizierung nach Ziel fehlt noch. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Einwandbibliothek fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Mehrsprachige Vorlagen sind noch nicht vollständig. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 3: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Qualifizierte Leads | Leads mit Ziel, Budget, Sprache und nächstem Schritt. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Vorlagenabdeckung | Vorhandene Antwortvorlagen je Sprache und Käuferziel. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Prüffragen | Rechtliche oder finanzielle Punkte, die noch geklärt werden müssen. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 3: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Lead hat Käuferziel. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Berater sieht passende Argumente. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Antworten sind sprachlich korrekt. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Unsichere Aussagen werden als Prüfung offen markiert. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 4: Einheiten, Preise und Verfügbarkeit

| Geschäftsziel | Alle Wohnungen, Varianten und Preise werden so gepflegt, dass Berater schnell und korrekt passende Angebote machen können. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Vertrieb, Datenmanagement, Management

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Einheitenstamm | Block, Etage, Wohnungsnummer, Typ, Fläche, Aussicht, Status und Preis werden zentral gepflegt. |
| Preisvarianten | Listenpreis, Aktionspreis, Anbieterpreis, Reservierungspreis und Preisstand werden getrennt sichtbar. |
| Verfügbarkeit | Verfügbar, reserviert, verkauft, blockiert und Prüfung offen sind klare Zustände. |
| Vergleich | 1+1, 2+1 Gartenwohnung, Penthouse und Spezialfälle werden vergleichbar. |
| Importkontrolle | Excel- oder Quellenimporte werden geprüft, bevor sie live gehen. |

# Phase 4: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Daten importieren.

- Warnungen prüfen.

- Preise und Verfügbarkeit freigeben.

- Berater nutzt die Matrix.

- Änderungen werden protokolliert.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 4: Mindmap

| Einheitenstamm | Preisvarianten | Verfügbarkeit |
| --- | --- | --- |
| Vergleich | Phase 4: Einheiten, Preise und Verfügbarkeit | Importkontrolle |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 4: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Kein Preis ohne Datum und Quelle.

- Verkaufte oder reservierte Einheiten dürfen nicht aktiv angeboten werden.

- Manuelle Preisänderungen brauchen Freigabe.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 4: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Daire Matrisi, Importprüfung und Demo-Einheiten sind vorhanden. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Echte New-Level-Liste fehlt. |
| Lücke 2 | Preisquellen und Anbieter-Codes fehlen. |
| Lücke 3 | Reservierungs- und Verkaufsstatus sind noch Demo-Daten. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 4: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Einheitenliste ist vollständig.

- Preisstand ist nachvollziehbar.

- Importfehler werden vor Freigabe blockiert.

- Berater kann in unter 30 Sekunden filtern.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Dubletten, Preisabweichungen und ungewöhnliche Änderungen markieren.

# Phase 4: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Einheitenstamm | Block, Etage, Wohnungsnummer, Typ, Fläche, Aussicht, Status und Preis werden zentral gepflegt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Preisvarianten | Listenpreis, Aktionspreis, Anbieterpreis, Reservierungspreis und Preisstand werden getrennt sichtbar. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Verfügbarkeit | Verfügbar, reserviert, verkauft, blockiert und Prüfung offen sind klare Zustände. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Vergleich | 1+1, 2+1 Gartenwohnung, Penthouse und Spezialfälle werden vergleichbar. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Importkontrolle | Excel- oder Quellenimporte werden geprüft, bevor sie live gehen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 4: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 4 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Datenmanagement | Datenmanagement sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 4 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 4 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 4: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Einheit | Einheit ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Block | Block ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Etage | Etage ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Preis | Preis ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Verfügbarkeit | Verfügbarkeit ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Importwarnung | Importwarnung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 4: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Eine Preisliste wird vom Kunden geliefert. Das System erkennt fehlende Etagen, doppelte Wohnungsnummern, unklare Preise und widersprüchliche Status. Erst nach Freigabe kann der Vertrieb die Einheiten aktiv anbieten. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Daten importieren.

- Warnungen prüfen.

- Preise und Verfügbarkeit freigeben.

- Berater nutzt die Matrix.

- Änderungen werden protokolliert.

# Phase 4: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Kein Preis ohne Datum und Quelle. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Verkaufte oder reservierte Einheiten dürfen nicht aktiv angeboten werden. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Manuelle Preisänderungen brauchen Freigabe. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Echte New-Level-Liste fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Preisquellen und Anbieter-Codes fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Reservierungs- und Verkaufsstatus sind noch Demo-Daten. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 4: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Datenqualität | Anteil vollständiger Einheiten ohne Warnung. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Preisaktualität | Alter des letzten geprüften Preisstands. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Reservierungsfehler | Versuche, bereits reservierte oder verkaufte Einheiten anzubieten. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 4: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Einheitenliste ist vollständig. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Preisstand ist nachvollziehbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Importfehler werden vor Freigabe blockiert. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Berater kann in unter 30 Sekunden filtern. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 5: Projektstory, Exposé und Präsentation

| Geschäftsziel | Das CRM liefert eine konsistente, überzeugende Projektstory für New Level Premium, ohne dass jeder Berater eigene Texte erfinden muss. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Marketing, Vertrieb, Management

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Projektargumente | Incekum, Natur, Hotelservice, Privatstrand, 52.000 m2, Sportflächen und Investmentlogik werden in klare Aussagen übersetzt. |
| Exposé-Bausteine | Kurze Textbausteine, lange Beschreibung, Standorttext und Vorteilsliste sind getrennt pflegbar. |
| Bilder und Medien | Bilder, Videos, 3D-Rundgänge und Quellenlinks werden dem Projekt zugeordnet. |
| Zielgruppen | Familie, Investor, Ferienkäufer, Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaftsinteresse erhalten passende Darstellung. |
| Freigabe | Marketingtexte werden erst nach fachlicher Prüfung aktiv genutzt. |

# Phase 5: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Projekttext erstellen.

- Quelle und Zielgruppe zuordnen.

- Management prüft.

- Berater nutzt Baustein.

- Kundenreaktion wird gemessen.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 5: Mindmap

| Projektargumente | Exposé-Bausteine | Bilder und Medien |
| --- | --- | --- |
| Zielgruppen | Phase 5: Projektstory, Exposé und Präsentation | Freigabe |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 5: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Keine übertriebene Renditegarantie ohne schriftliche Quelle.

- Bilder werden mit Nutzungsrecht geprüft.

- Sprachversionen müssen inhaltlich gleichwertig sein.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 5: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Dashboard und Pitch sind Ataberk-branded; Exposé-Builder fehlt. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Kein Exposé-Modul. |
| Lücke 2 | Keine Medienfreigabe. |
| Lücke 3 | Keine Versionierung von Verkaufstexten. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 5: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Projektseite im CRM ist vollständig.

- Texte sind freigegeben.

- Berater kann PDF/Link senden.

- Management sieht Nutzung und Wirkung.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann aus freigegebenen Fakten zielgruppengerechte Texte entwerfen, die vor Nutzung geprüft werden.

# Phase 5: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Projektargumente | Incekum, Natur, Hotelservice, Privatstrand, 52.000 m2, Sportflächen und Investmentlogik werden in klare Aussagen übersetzt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Exposé-Bausteine | Kurze Textbausteine, lange Beschreibung, Standorttext und Vorteilsliste sind getrennt pflegbar. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Bilder und Medien | Bilder, Videos, 3D-Rundgänge und Quellenlinks werden dem Projekt zugeordnet. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Zielgruppen | Familie, Investor, Ferienkäufer, Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaftsinteresse erhalten passende Darstellung. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Freigabe | Marketingtexte werden erst nach fachlicher Prüfung aktiv genutzt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 5: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Marketing | Marketing sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 5 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 5 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 5 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 5: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Projekttext | Projekttext ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Exposé | Exposé ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Bild | Bild ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Zielgruppe | Zielgruppe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Freigabestatus | Freigabestatus ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 5: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Marketing erstellt eine deutsche Projektbeschreibung für Investoren. AI darf einen Entwurf auf Basis freigegebener Fakten erstellen, aber Management prüft Aussagen zu Rendite, Hotelservice und Privatstrand, bevor der Text an Kunden geht. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Projekttext erstellen.

- Quelle und Zielgruppe zuordnen.

- Management prüft.

- Berater nutzt Baustein.

- Kundenreaktion wird gemessen.

# Phase 5: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Keine übertriebene Renditegarantie ohne schriftliche Quelle. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Bilder werden mit Nutzungsrecht geprüft. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Sprachversionen müssen inhaltlich gleichwertig sein. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Kein Exposé-Modul. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Keine Medienfreigabe. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Keine Versionierung von Verkaufstexten. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 5: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Freigegebene Textbausteine | Anzahl nutzbarer Texte nach Sprache und Zielgruppe. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Medienfreigabe | Anteil geprüfter Bilder, Videos und 3D-Inhalte. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Nutzung im Vertrieb | Wie oft Berater freigegebene Materialien verwenden. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 5: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Projektseite im CRM ist vollständig. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Texte sind freigegeben. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Berater kann PDF/Link senden. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Management sieht Nutzung und Wirkung. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 6: Besichtigung, Online-Tour und Terminsteuerung

| Geschäftsziel | Käufer erhalten schnelle, gut organisierte Besichtigungen vor Ort oder online, inklusive Follow-up und Verantwortlichkeit. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Vertrieb, Kundenbetreuung, Außendienst

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Terminarten | Rückruf, Online-Tour, Projektbesichtigung, Dokumenttermin und Nachfassgespräch werden getrennt geführt. |
| Vorbereitung | Berater sieht Lead-Ziel, Sprache, Wunschwohnung, offene Dokumente und Fragen vor dem Termin. |
| Online-Tour | Links, Medien, Notizen und Ergebnis werden dokumentiert. |
| Vor-Ort-Prozess | Transfer, Ansprechpartner und Besichtigungsroute werden geplant. |
| Follow-up | Nach jedem Termin gibt es nächste Aktion, Frist und Verantwortlichen. |

# Phase 6: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Termin buchen.

- Vorbereitung prüfen.

- Besichtigung durchführen.

- Ergebnis dokumentieren.

- Follow-up starten.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 6: Mindmap

| Terminarten | Vorbereitung | Online-Tour |
| --- | --- | --- |
| Vor-Ort-Prozess | Phase 6: Besichtigung, Online-Tour und Terminsteuerung | Follow-up |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 6: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Kein Termin ohne Verantwortlichen.

- Kein Follow-up ohne Frist.

- Verlorene Leads brauchen Grund.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 6: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Kalender und Buchungslogik sind vorhanden, aber stärker auf Wohn-/Gästeprozess als Verkaufstouren ausgerichtet. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Online-Tour-Modul fehlt. |
| Lücke 2 | Transfer- und Besichtigungsroute fehlen. |
| Lücke 3 | Follow-up-Automation ist noch nicht vollständig. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 6: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Jeder Termin ist sichtbar.

- Berater hat Vorbereitung auf einer Seite.

- Nachfassaufgaben entstehen automatisch.

- Management sieht No-Shows.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Terminzusammenfassungen und Follow-up-Entwürfe erstellen.

# Phase 6: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Terminarten | Rückruf, Online-Tour, Projektbesichtigung, Dokumenttermin und Nachfassgespräch werden getrennt geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Vorbereitung | Berater sieht Lead-Ziel, Sprache, Wunschwohnung, offene Dokumente und Fragen vor dem Termin. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Online-Tour | Links, Medien, Notizen und Ergebnis werden dokumentiert. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Vor-Ort-Prozess | Transfer, Ansprechpartner und Besichtigungsroute werden geplant. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Follow-up | Nach jedem Termin gibt es nächste Aktion, Frist und Verantwortlichen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 6: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 6 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Kundenbetreuung | Kundenbetreuung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 6 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Außendienst | Außendienst sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 6 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 6: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Termin | Termin ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Online-Tour | Online-Tour ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Besichtigungsnotiz | Besichtigungsnotiz ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Follow-up | Follow-up ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| No-Show-Grund | No-Show-Grund ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 6: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein Interessent bucht eine Online-Tour. Der Berater sieht vorher Wunschwohnung, Sprache, Budget und offene Fragen. Nach dem Termin wird das Ergebnis dokumentiert, ein Exposé gesendet und automatisch ein Nachfasstermin gesetzt. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Termin buchen.

- Vorbereitung prüfen.

- Besichtigung durchführen.

- Ergebnis dokumentieren.

- Follow-up starten.

# Phase 6: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Kein Termin ohne Verantwortlichen. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Kein Follow-up ohne Frist. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Verlorene Leads brauchen Grund. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Online-Tour-Modul fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Transfer- und Besichtigungsroute fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Follow-up-Automation ist noch nicht vollständig. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 6: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Terminquote | Anteil Leads mit durchgeführtem Termin. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| No-Show-Rate | Nicht erschienene Termine nach Kanal. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Follow-up-Pünktlichkeit | Anteil rechtzeitig erledigter Nachfassaufgaben. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 6: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Jeder Termin ist sichtbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Berater hat Vorbereitung auf einer Seite. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Nachfassaufgaben entstehen automatisch. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Management sieht No-Shows. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 7: Finanzplan, Raten und Zahlungsverfolgung

| Geschäftsziel | Käufer, Berater und Management sehen jederzeit, welcher Betrag bezahlt wurde, was offen ist und welche Rate als nächstes kommt. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Finanzen, Vertrieb, Management

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Anzahlung | Reservierungszahlung und Anzahlung werden getrennt geführt. |
| 0%-Ratenplan | Restzahlung bis Fertigstellung wird mit Fälligkeiten und Status geplant. |
| Währungen | EUR, TRY und USD werden getrennt, mit sichtbarem Wechselkursstand geführt. |
| Provisionssicht | Agenturprovision, Verkäuferprovision und interne Freigabe werden nachvollziehbar. |
| Warnungen | Überfällige Zahlungen, falsche Beträge und nicht zugeordnete Zahlungen werden markiert. |

# Phase 7: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Deal anlegen.

- Zahlungsplan erzeugen.

- Zahlung erfassen.

- Finanzteam prüft.

- Freigabe oder Mahnung starten.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 7: Mindmap

| Anzahlung | 0%-Ratenplan | Währungen |
| --- | --- | --- |
| Provisionssicht | Phase 7: Finanzplan, Raten und Zahlungsverfolgung | Warnungen |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 7: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Keine Schlüssel-/TAPU-Freigabe ohne Zahlungsprüfung.

- Manuelle Zahlungsänderungen brauchen Vier-Augen-Prinzip.

- Wechselkurse müssen dokumentiert werden.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 7: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Finanzmodul für Aidat, Schulden und Cashflow existiert. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Käufer-Ratenplan fehlt. |
| Lücke 2 | Mehrwährung und Deal-Zahlungen fehlen. |
| Lücke 3 | Provisions- und Reservierungslogik fehlen. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 7: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Jeder Deal hat Zahlungsplan.

- Überfällige Raten sind sichtbar.

- Freigaben sind protokolliert.

- Management sieht Zahlungsausfallrisiko.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Zahlungsrisiken erklären, Erinnerungen vorschlagen und offene Beträge zusammenfassen.

# Phase 7: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Anzahlung | Reservierungszahlung und Anzahlung werden getrennt geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| 0%-Ratenplan | Restzahlung bis Fertigstellung wird mit Fälligkeiten und Status geplant. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Währungen | EUR, TRY und USD werden getrennt, mit sichtbarem Wechselkursstand geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Provisionssicht | Agenturprovision, Verkäuferprovision und interne Freigabe werden nachvollziehbar. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Warnungen | Überfällige Zahlungen, falsche Beträge und nicht zugeordnete Zahlungen werden markiert. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 7: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Finanzen | Finanzen sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 7 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 7 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 7 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 7: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Deal | Deal ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Anzahlung | Anzahlung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Ratenplan | Ratenplan ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Zahlung | Zahlung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Mahnung | Mahnung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Freigabe | Freigabe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 7: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein Käufer wählt eine Einheit mit 35 Prozent Anzahlung und Raten bis Fertigstellung. Das System erzeugt den Zahlungsplan, zeigt Fälligkeiten und blockiert kritische Freigaben, wenn Zahlungen fehlen oder nicht geprüft sind. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Deal anlegen.

- Zahlungsplan erzeugen.

- Zahlung erfassen.

- Finanzteam prüft.

- Freigabe oder Mahnung starten.

# Phase 7: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Keine Schlüssel-/TAPU-Freigabe ohne Zahlungsprüfung. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Manuelle Zahlungsänderungen brauchen Vier-Augen-Prinzip. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Wechselkurse müssen dokumentiert werden. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Käufer-Ratenplan fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Mehrwährung und Deal-Zahlungen fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Provisions- und Reservierungslogik fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 7: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Offene Raten | Summe und Anzahl überfälliger Zahlungen. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Zahlungszuordnung | Anteil korrekt zugeordneter Zahlungseingänge. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Freigabeblockaden | Fälle, in denen Zahlungslage nächsten Schritt verhindert. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 7: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Jeder Deal hat Zahlungsplan. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Überfällige Raten sind sichtbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Freigaben sind protokolliert. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Management sieht Zahlungsausfallrisiko. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 8: Dokumente, TAPU und rechtliche Checklisten

| Geschäftsziel | Alle kaufrelevanten Unterlagen sind vollständig, geprüft und im richtigen Status, bevor ein Deal weitergeht. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Backoffice, Recht, Vertrieb

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Käuferakte | Pass, Steuernummer, Adresse, Kontaktdaten, KYC und Vollmachten werden gesammelt. |
| Objektakte | TAPU, Projektunterlagen, Baugenehmigung, DASK, EIDS/Inseratserlaubnis und Anbieterunterlagen werden getrennt geführt. |
| Vertragsakte | Reservierung, Kaufvertrag, Zahlungsplan, Provisionsvereinbarung und Nachträge erhalten Status. |
| Prüfstatus | Fehlt, hochgeladen, geprüft, abgelehnt und abgelaufen sind klare Zustände. |
| Freigabe | Kritische Schritte brauchen Manager- oder Rechtsfreigabe. |

# Phase 8: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Dokument anfordern.

- Dokument hochladen.

- Prüfung durchführen.

- Fehler korrigieren.

- Deal freigeben.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 8: Mindmap

| Käuferakte | Objektakte | Vertragsakte |
| --- | --- | --- |
| Prüfstatus | Phase 8: Dokumente, TAPU und rechtliche Checklisten | Freigabe |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 8: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Keine Vertragsfreigabe bei fehlender Käuferidentität.

- Keine Preis- oder Zahlungszusage ohne Dokumentstatus.

- Sensible Dokumente sind rollenbeschränkt.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 8: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Dokumentenmodul existiert mit Status und Aufbewahrung. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Kaufakte ist noch nicht vollständig modelliert. |
| Lücke 2 | EIDS, KYC und TAPU-Checklisten fehlen als eigene Pflichtlisten. |
| Lücke 3 | Echte Freigabeketten fehlen. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 8: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Kaufakte zeigt Ampelstatus.

- Fehlende Dokumente werden automatisch angefordert.

- Freigaben sind nachvollziehbar.

- Export ist managementtauglich.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Dokumentlisten erklären und fehlende Unterlagen in einfacher Sprache zusammenfassen.

# Phase 8: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Käuferakte | Pass, Steuernummer, Adresse, Kontaktdaten, KYC und Vollmachten werden gesammelt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Objektakte | TAPU, Projektunterlagen, Baugenehmigung, DASK, EIDS/Inseratserlaubnis und Anbieterunterlagen werden getrennt geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Vertragsakte | Reservierung, Kaufvertrag, Zahlungsplan, Provisionsvereinbarung und Nachträge erhalten Status. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Prüfstatus | Fehlt, hochgeladen, geprüft, abgelehnt und abgelaufen sind klare Zustände. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Freigabe | Kritische Schritte brauchen Manager- oder Rechtsfreigabe. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 8: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Backoffice | Backoffice sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 8 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Recht | Recht sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 8 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 8 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 8: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Kaufakte | Kaufakte ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Dokument | Dokument ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Prüfstatus | Prüfstatus ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Freigabe | Freigabe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Ablaufdatum | Ablaufdatum ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 8: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Vor Vertragsfreigabe prüft Backoffice, ob Pass, KYC, TAPU, EIDS, Reservierung, Kaufvertrag und Zahlungsplan vorhanden sind. Fehlende Dokumente erzeugen eine klare Anfrage an den Käufer oder Berater. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Dokument anfordern.

- Dokument hochladen.

- Prüfung durchführen.

- Fehler korrigieren.

- Deal freigeben.

# Phase 8: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Keine Vertragsfreigabe bei fehlender Käuferidentität. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Keine Preis- oder Zahlungszusage ohne Dokumentstatus. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Sensible Dokumente sind rollenbeschränkt. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Kaufakte ist noch nicht vollständig modelliert. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| EIDS, KYC und TAPU-Checklisten fehlen als eigene Pflichtlisten. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Echte Freigabeketten fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 8: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Dokumentvollständigkeit | Anteil Deals mit kompletter Pflichtakte. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Prüfdauer | Zeit von Upload bis Freigabe oder Ablehnung. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Abgelaufene Dokumente | Dokumente, die erneuert werden müssen. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 8: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Kaufakte zeigt Ampelstatus. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Fehlende Dokumente werden automatisch angefordert. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Freigaben sind nachvollziehbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Export ist managementtauglich. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 9: Aufenthalt, Staatsbürgerschaft und Käufer-Eignung

| Geschäftsziel | Käufer erhalten eine klare Vorprüfung, ob die gewünschte Einheit grundsätzlich zu Aufenthalt, Staatsbürgerschaft oder Investmentziel passt. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Vertrieb, Rechtspartner, Management

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Zielprüfung | Aufenthalt, Staatsbürgerschaft, Investment und Feriennutzung werden getrennt bewertet. |
| Wertgrenzen | Kaufpreis, Gutachtenwert und rechtliche Schwellen werden als Prüfpunkt geführt. |
| Stadtteilstatus | Regionale Einschränkungen oder Quoten werden als Prüfung offen markiert. |
| Dokumentliste | Benötigte Dokumente werden je Ziel automatisch vorgeschlagen. |
| Haftungsschutz | Das System gibt Vorprüfung, keine Rechtsgarantie. |

# Phase 9: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Käuferziel wählen.

- Preis und Einheit prüfen.

- Dokumentliste erzeugen.

- Rechtspartner prüfen lassen.

- Ergebnis speichern.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 9: Mindmap

| Zielprüfung | Wertgrenzen | Stadtteilstatus |
| --- | --- | --- |
| Dokumentliste | Phase 9: Aufenthalt, Staatsbürgerschaft und Käufer-Eignung | Haftungsschutz |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 9: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Keine Garantieformulierung ohne Anwalt/Fachpartner.

- Unklare Fälle werden als Prüfung offen markiert.

- Berater sieht Haftungshinweis.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 9: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Roadmap erwähnt Eligibility, aber UI-Modul ist noch nicht umgesetzt. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Kein Rechner. |
| Lücke 2 | Keine Stadtteil-/Quotenlogik. |
| Lücke 3 | Keine Dokumentliste pro Ziel. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 9: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Käuferziel ist sichtbar.

- Vorprüfung hat Status.

- Haftungstext ist klar.

- Fachpartnerfreigabe kann dokumentiert werden.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Fragen erklären, darf aber keine rechtliche Entscheidung automatisch treffen.

# Phase 9: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Zielprüfung | Aufenthalt, Staatsbürgerschaft, Investment und Feriennutzung werden getrennt bewertet. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Wertgrenzen | Kaufpreis, Gutachtenwert und rechtliche Schwellen werden als Prüfpunkt geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Stadtteilstatus | Regionale Einschränkungen oder Quoten werden als Prüfung offen markiert. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Dokumentliste | Benötigte Dokumente werden je Ziel automatisch vorgeschlagen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Haftungsschutz | Das System gibt Vorprüfung, keine Rechtsgarantie. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 9: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Vertrieb | Vertrieb sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 9 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Rechtspartner | Rechtspartner sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 9 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 9 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 9: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Käuferziel | Käuferziel ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Vorprüfung | Vorprüfung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Gutachtenwert | Gutachtenwert ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Fachpartner | Fachpartner ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Haftungshinweis | Haftungshinweis ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 9: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein Käufer fragt, ob die Wohnung für Aufenthalt oder Staatsbürgerschaft geeignet ist. Das System zeigt eine Vorprüfung mit klarer Unsicherheit und leitet kritische Punkte an einen Rechtspartner weiter. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Käuferziel wählen.

- Preis und Einheit prüfen.

- Dokumentliste erzeugen.

- Rechtspartner prüfen lassen.

- Ergebnis speichern.

# Phase 9: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Keine Garantieformulierung ohne Anwalt/Fachpartner. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Unklare Fälle werden als Prüfung offen markiert. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Berater sieht Haftungshinweis. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Kein Rechner. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Keine Stadtteil-/Quotenlogik. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Keine Dokumentliste pro Ziel. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 9: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Vorprüfungen | Anzahl Käufer mit dokumentierter Zielprüfung. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Fachpartner-Freigaben | Anteil rechtlich geprüfter Sonderfälle. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Haftungswarnungen | Fälle, in denen keine Garantieformulierung erlaubt ist. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 9: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Käuferziel ist sichtbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Vorprüfung hat Status. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Haftungstext ist klar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Fachpartnerfreigabe kann dokumentiert werden. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 10: Eigentümer-Rezeption und Hotelservice

| Geschäftsziel | Nach dem Kauf erleben Eigentümer die versprochene Premium-Betreuung: Rezeption, technische Hilfe, Hotelvorteile und transparente Anliegen. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: After-Sales, Hotelservice, Eigentümerbetreuung

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Eigentümerprofil | Jede Einheit hat Eigentümer, Rechte, Kontaktwege, Sprache und Servicepräferenzen. |
| Rezeption | Alltägliche und technische Anliegen landen in einer Servicewarteschlange. |
| Hotelvorteile | Spa, Fitness, Restaurants, Bars und mögliche Rabatte werden als Rechte oder Hinweise geführt. |
| Kommunikation | Antworten bleiben in einer Historie statt in Einzelchats verloren zu gehen. |
| Servicequalität | SLA, Zufriedenheit und Wiederholungsprobleme werden gemessen. |

# Phase 10: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Eigentümer meldet Anliegen.

- Rezeption erfasst es.

- Kategorie und Priorität werden gesetzt.

- Team bearbeitet.

- Eigentümer erhält Ergebnis.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 10: Mindmap

| Eigentümerprofil | Rezeption | Hotelvorteile |
| --- | --- | --- |
| Kommunikation | Phase 10: Eigentümer-Rezeption und Hotelservice | Servicequalität |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 10: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Jedes Anliegen braucht Kategorie, Besitzer und Status.

- Kostenpflichtige Arbeiten brauchen Freigabe.

- Rabatte und Rechte müssen bestätigt sein.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 10: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Service-Tickets existieren, aber ohne Hotel-/Rezeptionsrechte. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Eigentümer-Rezeption fehlt. |
| Lücke 2 | Hotelvorteile fehlen. |
| Lücke 3 | Rabatt- und Nutzungsrechte fehlen. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 10: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Eigentümer kann Anliegen nachvollziehen.

- Rezeption sieht offene Fälle.

- Hotelservice ist kategorisiert.

- Management sieht Servicequalität.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Anliegen zusammenfassen, priorisieren und passende Antwortvorlagen vorschlagen.

# Phase 10: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Eigentümerprofil | Jede Einheit hat Eigentümer, Rechte, Kontaktwege, Sprache und Servicepräferenzen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Rezeption | Alltägliche und technische Anliegen landen in einer Servicewarteschlange. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Hotelvorteile | Spa, Fitness, Restaurants, Bars und mögliche Rabatte werden als Rechte oder Hinweise geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Kommunikation | Antworten bleiben in einer Historie statt in Einzelchats verloren zu gehen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Servicequalität | SLA, Zufriedenheit und Wiederholungsprobleme werden gemessen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 10: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| After-Sales | After-Sales sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 10 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Hotelservice | Hotelservice sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 10 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Eigentümerbetreuung | Eigentümerbetreuung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 10 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 10: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Eigentümer | Eigentümer ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Servicefall | Servicefall ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Rezeption | Rezeption ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Hotelrecht | Hotelrecht ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Antwort | Antwort ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 10: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein Eigentümer meldet nach dem Kauf ein technisches Anliegen an der Rezeption. Der Fall wird kategorisiert, an das richtige Team übergeben, mit SLA verfolgt und dem Eigentümer transparent zurückgemeldet. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Eigentümer meldet Anliegen.

- Rezeption erfasst es.

- Kategorie und Priorität werden gesetzt.

- Team bearbeitet.

- Eigentümer erhält Ergebnis.

# Phase 10: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Jedes Anliegen braucht Kategorie, Besitzer und Status. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Kostenpflichtige Arbeiten brauchen Freigabe. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Rabatte und Rechte müssen bestätigt sein. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Eigentümer-Rezeption fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Hotelvorteile fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Rabatt- und Nutzungsrechte fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 10: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Service-SLA | Anteil Anliegen innerhalb Zielzeit gelöst. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Eigentümerfälle | Anzahl offener Anliegen nach Priorität. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Zufriedenheit | Rückmeldung nach Abschluss eines Servicefalls. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 10: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Eigentümer kann Anliegen nachvollziehen. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Rezeption sieht offene Fälle. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Hotelservice ist kategorisiert. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Management sieht Servicequalität. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 11: Wartung, Dienstleister und Kostenkontrolle

| Geschäftsziel | Technische Probleme werden schnell gelöst, mit Bildern dokumentiert und finanziell kontrolliert. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Technik, Einkauf, Finanzen, Management

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Ticketarten | Wohnung, Gemeinschaftsbereich, Hotelbereich, Strandservice, Shuttle und Sicherheit werden getrennt. |
| Mediennachweis | Vorher-/Nachher-Bilder, Rechnungen und Freigaben hängen am Ticket. |
| Dienstleister | Interne Techniker und externe Partner erhalten Aufgaben und Fristen. |
| Kostenfreigabe | Kleine, mittlere und große Kosten haben unterschiedliche Freigaberegeln. |
| Eigentümerbericht | Eigentümer erhalten verständliche Zusammenfassung statt Chat-Chaos. |

# Phase 11: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Ticket öffnen.

- Beweisbilder erfassen.

- Kosten schätzen.

- Freigabe einholen.

- Arbeit abschließen und berichten.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 11: Mindmap

| Ticketarten | Mediennachweis | Dienstleister |
| --- | --- | --- |
| Kostenfreigabe | Phase 11: Wartung, Dienstleister und Kostenkontrolle | Eigentümerbericht |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 11: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Kein kostenpflichtiger Auftrag ohne Freigabe.

- Kritische Sicherheitstickets haben Vorrang.

- Abschluss braucht Beleg oder Kommentar.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 11: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Ticketmodul mit SLA, Kosten, Medienanzahl und Status existiert. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Dienstleisterdaten fehlen. |
| Lücke 2 | Vorher-/Nachher-Galerie fehlt. |
| Lücke 3 | Kostenfreigabe ist noch nicht fein genug. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 11: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Ticket hat Belege.

- Kostenfreigabe ist sichtbar.

- SLA ist messbar.

- Eigentümerbericht kann erzeugt werden.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann ähnliche Tickets erkennen, Standardantworten vorschlagen und Kostenauffälligkeiten markieren.

# Phase 11: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Ticketarten | Wohnung, Gemeinschaftsbereich, Hotelbereich, Strandservice, Shuttle und Sicherheit werden getrennt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Mediennachweis | Vorher-/Nachher-Bilder, Rechnungen und Freigaben hängen am Ticket. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Dienstleister | Interne Techniker und externe Partner erhalten Aufgaben und Fristen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Kostenfreigabe | Kleine, mittlere und große Kosten haben unterschiedliche Freigaberegeln. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Eigentümerbericht | Eigentümer erhalten verständliche Zusammenfassung statt Chat-Chaos. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 11: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Technik | Technik sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 11 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Einkauf | Einkauf sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 11 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Finanzen | Finanzen sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 11 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 11 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 11: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Wartungsticket | Wartungsticket ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Dienstleister | Dienstleister ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Foto | Foto ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Kostenfreigabe | Kostenfreigabe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Rechnung | Rechnung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 11: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Eine Reparatur wird mit Fotos gemeldet. Das System fordert Kostenschätzung und Eigentümerfreigabe an, bevor ein externer Dienstleister beauftragt wird. Nach Abschluss werden Rechnung und Vorher-/Nachher-Bilder gespeichert. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Ticket öffnen.

- Beweisbilder erfassen.

- Kosten schätzen.

- Freigabe einholen.

- Arbeit abschließen und berichten.

# Phase 11: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Kein kostenpflichtiger Auftrag ohne Freigabe. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Kritische Sicherheitstickets haben Vorrang. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Abschluss braucht Beleg oder Kommentar. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Dienstleisterdaten fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Vorher-/Nachher-Galerie fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Kostenfreigabe ist noch nicht fein genug. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 11: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Durchlaufzeit | Zeit von Meldung bis Abschluss. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Kostenfreigaben | Anteil Tickets mit korrekter Freigabe vor Beauftragung. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Wiederholungsprobleme | Häufige Mängel je Einheit oder Bereich. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 11: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Ticket hat Belege. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kostenfreigabe ist sichtbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| SLA ist messbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Eigentümerbericht kann erzeugt werden. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 12: Strand, Shuttle und Freizeitangebote

| Geschäftsziel | Die besonderen Projektversprechen wie Privatstrand, Beachclub, Shuttle, Wasserpark, Sport und Kinderangebote werden organisatorisch steuerbar. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Hotelservice, Operations, Eigentümerbetreuung

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Strandzugang | Beachclub, Liegen, Schirme und Strandservice werden als Servicebereich geführt. |
| Shuttle | Fahrten zum Strand und Zentrum werden planbar und kommunizierbar. |
| Freizeitflächen | Tennis, Basketball, Volleyball, Minigolf, Wasserpark, Kino und Amphitheater werden als nutzbare Bereiche geführt. |
| Störungen | Ausfall von Shuttle, Pool oder Sportbereich wird als Servicefall mit Auswirkung sichtbar. |
| Saisonlogik | Hochsaison, Auslastung und Verfügbarkeit werden berücksichtigt. |

# Phase 12: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Angebot oder Störung erfassen.

- Betroffene Eigentümer/Gäste identifizieren.

- Information senden.

- Team beauftragen.

- Status schließen.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 12: Mindmap

| Strandzugang | Shuttle | Freizeitflächen |
| --- | --- | --- |
| Störungen | Phase 12: Strand, Shuttle und Freizeitangebote | Saisonlogik |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 12: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Sicherheitsrelevante Freizeitflächen dürfen nicht ohne Prüfung freigegeben werden.

- Saisonhinweise müssen aktuell sein.

- Shuttlezeiten brauchen Verantwortlichen.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 12: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Aktuelle App hat allgemeine Buchungen und Tickets, aber keine Amenity-Steuerung. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Beachclub/Shuttle fehlen. |
| Lücke 2 | Freizeitflächen fehlen. |
| Lücke 3 | Saison- und Kapazitätslogik fehlen. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 12: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Servicebereiche sind im System.

- Shuttleinformation ist sichtbar.

- Störungen erzeugen Benachrichtigung.

- Management sieht Auslastung.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Auswirkungen einer Störung erklären und Nachrichtenvorlagen für Eigentümer und Gäste erzeugen.

# Phase 12: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Strandzugang | Beachclub, Liegen, Schirme und Strandservice werden als Servicebereich geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Shuttle | Fahrten zum Strand und Zentrum werden planbar und kommunizierbar. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Freizeitflächen | Tennis, Basketball, Volleyball, Minigolf, Wasserpark, Kino und Amphitheater werden als nutzbare Bereiche geführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Störungen | Ausfall von Shuttle, Pool oder Sportbereich wird als Servicefall mit Auswirkung sichtbar. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Saisonlogik | Hochsaison, Auslastung und Verfügbarkeit werden berücksichtigt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 12: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Hotelservice | Hotelservice sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 12 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Operations | Operations sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 12 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Eigentümerbetreuung | Eigentümerbetreuung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 12 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 12: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Amenity | Amenity ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Shuttle | Shuttle ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Beachclub | Beachclub ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Störung | Störung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Benachrichtigung | Benachrichtigung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 12: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Der Shuttle zum Privatstrand fällt aus. Das System erkennt betroffene Eigentümer und Gäste, erzeugt eine Information, öffnet einen Servicefall und zeigt dem Management die Auswirkung auf das 5-Sterne-Versprechen. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Angebot oder Störung erfassen.

- Betroffene Eigentümer/Gäste identifizieren.

- Information senden.

- Team beauftragen.

- Status schließen.

# Phase 12: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Sicherheitsrelevante Freizeitflächen dürfen nicht ohne Prüfung freigegeben werden. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Saisonhinweise müssen aktuell sein. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Shuttlezeiten brauchen Verantwortlichen. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Beachclub/Shuttle fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Freizeitflächen fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Saison- und Kapazitätslogik fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 12: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Serviceverfügbarkeit | Verfügbarkeit von Shuttle, Strand und Freizeitbereichen. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Störungsdauer | Zeit bis Wiederherstellung. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Kommunikationsquote | Betroffene Personen, die informiert wurden. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 12: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Servicebereiche sind im System. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Shuttleinformation ist sichtbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Störungen erzeugen Benachrichtigung. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Management sieht Auslastung. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 13: Vermietung, Rendite und Investorenservice

| Geschäftsziel | Investoren sehen nicht nur den Kaufpreis, sondern auch Mietpotenzial, Vermietungsstatus, Einnahmen, Kosten und Berichte. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Investment-Team, Vermietungsmanagement, Finanzen

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Vermietungsfreigabe | Eigentümer legt fest, ob und wann die Wohnung vermietet werden darf. |
| Kalender | Eigennutzung, Vermietung, Sperrzeiten und Reinigung werden zusammengeführt. |
| Einnahmen | Mieteinnahmen, Provision, Reinigung, Wartung und Auszahlungen werden transparent. |
| Portale | Booking, Airbnb oder direkte Buchungen werden später anschließbar geplant. |
| Investorbericht | Monatlicher Report zeigt Auslastung, Einnahmen, Kosten und offene Aufgaben. |

# Phase 13: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Eigentümer freigibt Vermietung.

- Kalender wird gepflegt.

- Buchung kommt rein.

- Aufenthalt wird abgewickelt.

- Abrechnung und Bericht werden erstellt.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 13: Mindmap

| Vermietungsfreigabe | Kalender | Einnahmen |
| --- | --- | --- |
| Portale | Phase 13: Vermietung, Rendite und Investorenservice | Investorbericht |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 13: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Keine Vermietung ohne Eigentümerfreigabe.

- Kurzzeitvermietung braucht Compliance-Prüfung.

- Auszahlung braucht geprüfte Abrechnung.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 13: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Buchungen und Deposits existieren in der App. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Eigentümer-Freigabe zur Vermietung fehlt. |
| Lücke 2 | Channel-Sync fehlt. |
| Lücke 3 | Investorbericht und Mietrendite fehlen. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 13: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Vermietungsstatus je Einheit ist sichtbar.

- Eigennutzung blockiert Kalender.

- Einnahmen/Kosten sind nachvollziehbar.

- Eigentümerbericht ist verständlich.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Monatsberichte zusammenfassen und Investorenfragen beantworten, solange Daten geprüft sind.

# Phase 13: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Vermietungsfreigabe | Eigentümer legt fest, ob und wann die Wohnung vermietet werden darf. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Kalender | Eigennutzung, Vermietung, Sperrzeiten und Reinigung werden zusammengeführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Einnahmen | Mieteinnahmen, Provision, Reinigung, Wartung und Auszahlungen werden transparent. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Portale | Booking, Airbnb oder direkte Buchungen werden später anschließbar geplant. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Investorbericht | Monatlicher Report zeigt Auslastung, Einnahmen, Kosten und offene Aufgaben. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 13: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Investment-Team | Investment-Team sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 13 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Vermietungsmanagement | Vermietungsmanagement sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 13 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Finanzen | Finanzen sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 13 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 13: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Vermietungsfreigabe | Vermietungsfreigabe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Kalender | Kalender ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Buchung | Buchung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Kosten | Kosten ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Eigentümerbericht | Eigentümerbericht ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 13: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Ein Eigentümer gibt seine Wohnung für Vermietung frei, blockiert aber zwei Wochen Eigennutzung. Das System verwaltet Kalender, Einnahmen, Reinigung, Kosten und Monatsbericht für den Eigentümer. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Eigentümer freigibt Vermietung.

- Kalender wird gepflegt.

- Buchung kommt rein.

- Aufenthalt wird abgewickelt.

- Abrechnung und Bericht werden erstellt.

# Phase 13: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Keine Vermietung ohne Eigentümerfreigabe. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Kurzzeitvermietung braucht Compliance-Prüfung. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Auszahlung braucht geprüfte Abrechnung. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Eigentümer-Freigabe zur Vermietung fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Channel-Sync fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Investorbericht und Mietrendite fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 13: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Auslastung | Belegte Tage je vermietbarer Einheit. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Nettoertrag | Einnahmen abzüglich Kosten und Provisionen. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Berichtspünktlichkeit | Monatsberichte rechtzeitig an Eigentümer. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 13: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Vermietungsstatus je Einheit ist sichtbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Eigennutzung blockiert Kalender. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Einnahmen/Kosten sind nachvollziehbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Eigentümerbericht ist verständlich. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 14: Management-Reporting, AI und Kontrolle

| Geschäftsziel | Führungskräfte sehen Risiken, Fortschritt, Umsatz, Servicequalität und offene Entscheidungen ohne Tabellenchaos. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Management, Teamleitung, Qualität

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Management-Cockpit | Leads, Verkäufe, Zahlungen, Servicefälle, Dokumente und Vermietung werden in einer Übersicht zusammengeführt. |
| Risikokarten | Überfällige Zahlungen, fehlende Dokumente, langsame Leads und Service-SLA werden sichtbar. |
| AI-Empfehlungen | AI priorisiert, erklärt und schlägt Aktionen vor, entscheidet aber nicht allein. |
| Prüfspuren | Sensible Änderungen werden protokolliert. |
| Qualitätsrunde | Wöchentliche Review-Ansicht für Teamleiter. |

# Phase 14: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Daten laufen zusammen.

- Risiken werden priorisiert.

- Team entscheidet.

- Aktion wird ausgeführt.

- Ergebnis fließt in Bericht.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 14: Mindmap

| Management-Cockpit | Risikokarten | AI-Empfehlungen |
| --- | --- | --- |
| Prüfspuren | Phase 14: Management-Reporting, AI und Kontrolle | Qualitätsrunde |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 14: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- AI darf keine Zahlung, Sperre oder Rechtsaussage allein auslösen.

- Jede sensible Aktion braucht Verantwortlichen.

- Berichte müssen Quelle und Aktualität zeigen.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 14: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Dashboard, Berichte, AI-Assistent und Audit sind vorhanden. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Projekt- und Deal-spezifische Reportings fehlen. |
| Lücke 2 | AI-Empfehlungen sind noch nicht vollständig quellengebunden. |
| Lücke 3 | Wochenreview fehlt. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 14: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Management sieht Top-Risiken.

- AI-Hinweise sind erklärbar.

- Aktionen sind nachverfolgbar.

- Berichte sind exportierbar.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI ist die Assistenzschicht für Zusammenfassung, Priorisierung und Textentwurf, mit menschlicher Freigabe.

# Phase 14: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Management-Cockpit | Leads, Verkäufe, Zahlungen, Servicefälle, Dokumente und Vermietung werden in einer Übersicht zusammengeführt. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Risikokarten | Überfällige Zahlungen, fehlende Dokumente, langsame Leads und Service-SLA werden sichtbar. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| AI-Empfehlungen | AI priorisiert, erklärt und schlägt Aktionen vor, entscheidet aber nicht allein. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Prüfspuren | Sensible Änderungen werden protokolliert. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Qualitätsrunde | Wöchentliche Review-Ansicht für Teamleiter. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 14: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 14 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Teamleitung | Teamleitung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 14 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Qualität | Qualität sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 14 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 14: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Managementbericht | Managementbericht ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Risiko | Risiko ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| AI-Hinweis | AI-Hinweis ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Freigabe | Freigabe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Audit | Audit ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 14: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Montagmorgen sieht die Geschäftsführung die wichtigsten Risiken: heiße Leads ohne Antwort, fehlende TAPU-Dokumente, überfällige Raten, offene Eigentümerfälle und AI-Empfehlungen mit Begründung. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Daten laufen zusammen.

- Risiken werden priorisiert.

- Team entscheidet.

- Aktion wird ausgeführt.

- Ergebnis fließt in Bericht.

# Phase 14: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| AI darf keine Zahlung, Sperre oder Rechtsaussage allein auslösen. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Jede sensible Aktion braucht Verantwortlichen. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Berichte müssen Quelle und Aktualität zeigen. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Projekt- und Deal-spezifische Reportings fehlen. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| AI-Empfehlungen sind noch nicht vollständig quellengebunden. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Wochenreview fehlt. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 14: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| Top-Risiken | Anzahl kritischer Risiken nach Kategorie. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Entscheidungszeit | Zeit bis Managementfreigabe. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| AI-Nutzungsqualität | AI-Vorschläge mit Quelle, Begründung und menschlicher Entscheidung. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 14: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Management sieht Top-Risiken. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| AI-Hinweise sind erklärbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Aktionen sind nachverfolgbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Berichte sind exportierbar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Phase 15: Einführung, Schulung und spätere Generalisierung

| Geschäftsziel | Die Ataberk-Version geht kontrolliert live und bleibt so gebaut, dass spätere Projekte und Kunden ohne Neuanfang ergänzt werden. |
| --- | --- |

Verantwortliche Teams: Projektleitung, Management, Fachbereiche

## Warum das wichtig ist

Diese Phase übersetzt das Projektversprechen in einen kontrollierten Arbeitsprozess. Sie verhindert, dass Wissen in Einzelchats, Tabellen oder einzelnen Köpfen hängen bleibt.

| Teilbereich | Erklärung für Fachbereich und Management |
| --- | --- |
| Pilotbetrieb | Zuerst New Level Premium mit echten Daten, Rollen und klaren Erfolgskriterien. |
| Schulung | Management, Vertrieb, Finanzen, Backoffice, Service und Hotelteam erhalten kurze Rollenanleitungen. |
| Datenabnahme | Einheiten, Preise, Quellen, Dokumenttypen und Rollen werden vor Livegang abgenommen. |
| Feedback | Tägliche Feedbackrunde in der Startphase. |
| Generalisierung | Projektlogik wird später für weitere Standorte und Unternehmen erweitert. |

# Phase 15: Arbeitsablauf

Der Ablauf ist bewusst in normaler Sprache formuliert, damit Management, Vertrieb und Betrieb denselben Prozess verstehen.

- Pilotdaten laden.

- Rollen schulen.

- UAT durchführen.

- Feedback priorisieren.

- Livegang und Ausbau planen.

| Ergebnis des Ablaufs | Am Ende gibt es immer einen sichtbaren Status, einen Verantwortlichen und einen nächsten Schritt. |
| --- | --- |

# Phase 15: Mindmap

| Pilotbetrieb | Schulung | Datenabnahme |
| --- | --- | --- |
| Feedback | Phase 15: Einführung, Schulung und spätere Generalisierung | Generalisierung |
| Regeln | AI-Unterstützung | Abnahmekriterien |

## Lesart

Die Mitte zeigt das Geschäftsthema. Die umliegenden Felder zeigen, welche Teams, Regeln und Kundenerlebnisse miteinander verbunden sind.

# Phase 15: Geschäftsregeln und Sonderfälle

- Kein Livegang ohne Datenabnahme.

- Jede Rolle braucht Schulungsnachweis.

- Änderungen nach Livegang laufen über kontrollierte Liste.

## Typische Sonderfälle

Sonderfälle dürfen nicht als Chat-Nachricht gelöst werden. Sie brauchen Status, Begründung, Verantwortlichen und eine prüfbare Entscheidung.

# Phase 15: Umsetzungsstand heute

| Was ist bereits da? | Phasen 2 bis 5 sind dokumentiert und browsergeprüft. |
| --- | --- |
| Lücke 1 | Ein einziger Masterplan fehlte bisher. |
| Lücke 2 | 100-Seiten-Gesamtguide fehlte. |
| Lücke 3 | UAT-Skripte pro Rolle müssen noch ergänzt werden. |

| Experteneinschätzung | Die Basis ist brauchbar, aber diese Phase ist erst vollständig, wenn die genannten Lücken mit echten New-Level-Daten, Rollen und Freigaben geschlossen sind. |
| --- | --- |

# Phase 15: Abnahme und AI-Unterstützung

## Abnahmekriterien

- Masterdokument ist freigegeben.

- Rollen können Kernprozesse erklären.

- Pilotdaten sind bestätigt.

- Roadmap für nächste Module ist klar.

## Sinnvolle AI-Unterstützung

AI kann Schulungsfragen beantworten, darf aber Prozessfreigaben nicht ersetzen.

# Phase 15: Funktionsumfang in Business-Sprache

Diese Seite übersetzt die Funktionalität in ein Fachbereichsverständnis. Entscheidend ist nicht, ob ein Bildschirm existiert, sondern ob der Arbeitsprozess zuverlässig, verständlich und prüfbar wird.

| Funktion | Was der Nutzer sieht | Geschäftlicher Nutzen |
| --- | --- | --- |
| Pilotbetrieb | Zuerst New Level Premium mit echten Daten, Rollen und klaren Erfolgskriterien. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Schulung | Management, Vertrieb, Finanzen, Backoffice, Service und Hotelteam erhalten kurze Rollenanleitungen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Datenabnahme | Einheiten, Preise, Quellen, Dokumenttypen und Rollen werden vor Livegang abgenommen. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Feedback | Tägliche Feedbackrunde in der Startphase. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |
| Generalisierung | Projektlogik wird später für weitere Standorte und Unternehmen erweitert. | Der Fachbereich erhält einen klaren Arbeitskontext, weniger Rückfragen und eine nachvollziehbare Entscheidung. |

| Beraterlogik | Eine Funktion gilt erst als fertig, wenn ein echter Nutzer sie im Alltag ohne Erklärung bedienen kann und Management das Ergebnis kontrollieren kann. |
| --- | --- |

# Phase 15: Rollen, Verantwortung und Übergabe

Viele CRM-Projekte scheitern nicht an fehlenden Masken, sondern an unklarer Verantwortung. Diese Phase braucht deshalb eine einfache Rollenlogik, klare Übergabepunkte und sichtbare Eskalation.

| Rolle | Verantwortung in dieser Phase | Was nicht passieren darf |
| --- | --- | --- |
| Projektleitung | Projektleitung sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 15 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 15 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Fachbereiche | Fachbereiche sorgt dafür, dass Status, nächste Aktion und fachliche Entscheidung in Phase 15 eindeutig bleiben. | Entscheidungen dürfen nicht nur in Chatverläufen, Telefonnotizen oder privaten Tabellen hängen bleiben. |
| Management | Management sieht Risiken, Engpässe, offene Freigaben und Abweichungen vom gewünschten Zielbild. | Management darf nicht erst durch Kundenbeschwerden oder manuelle Nachfragen von Problemen erfahren. |
| AI-Assistent | AI fasst zusammen, priorisiert, erkennt Muster und bereitet Texte vor. Die finale Verantwortung bleibt bei einer Person. | AI darf keine rechtliche, finanzielle, vertragsbezogene oder reputationskritische Entscheidung automatisch auslösen. |

# Phase 15: Daten, Entscheidungen und Nachweise

Daten werden nicht gesammelt, weil das System Felder braucht. Daten werden gesammelt, weil sie eine spätere Entscheidung, Freigabe, Kundenauskunft oder Managementauswertung tragen.

| Business-Objekt | Warum es gepflegt wird | Qualitätsregel |
| --- | --- | --- |
| Pilot | Pilot ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Schulung | Schulung ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| UAT | UAT ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Feedback | Feedback ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |
| Go-live-Freigabe | Go-live-Freigabe ist ein steuerbarer Bestandteil der Phase und muss für Suche, Status, Bericht und Freigabe nutzbar sein. | Pflichtfelder, Quelle, Verantwortlicher und Änderungsdatum müssen sichtbar sein. |

| Qualitätsregel | Jedes wichtige Objekt braucht Quelle, Status, Verantwortlichen, Änderungsdatum und einen klaren Grund, warum es gepflegt wird. |
| --- | --- |

# Phase 15: Beispiel aus dem Alltag

| Praxisfall | Vor dem Go-live arbeiten alle Rollen mit echten Daten in einem UAT-Durchlauf. Jeder Bereich bestätigt, ob Prozesse, Rollen, Daten, Dokumente und Berichte für den Pilotbetrieb reichen. |
| --- | --- |

## Moment der Wahrheit

Der Moment der Wahrheit ist der Punkt, an dem der Kunde, Eigentümer oder Manager merkt, ob das System wirklich hilft. In dieser Phase bedeutet das: Informationen dürfen nicht gesucht, geraten oder per Chat rekonstruiert werden. Der richtige Status muss sofort sichtbar sein.

## Was der Nutzer danach können muss

- Pilotdaten laden.

- Rollen schulen.

- UAT durchführen.

- Feedback priorisieren.

- Livegang und Ausbau planen.

# Phase 15: Risiken, Sonderfälle und Kontrollen

Diese Übersicht ist bewusst streng formuliert. Sie verhindert, dass kritische Sonderfälle informell gelöst werden und später zu Umsatzverlust, Servicefrust oder Haftungsrisiko führen.

| Sonderfall oder Risiko | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- |
| Kein Livegang ohne Datenabnahme. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Jede Rolle braucht Schulungsnachweis. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Änderungen nach Livegang laufen über kontrollierte Liste. | Als Regel im System abbilden, damit Mitarbeitende nicht jedes Mal neu entscheiden müssen. |
| Ein einziger Masterplan fehlte bisher. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| 100-Seiten-Gesamtguide fehlte. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| UAT-Skripte pro Rolle müssen noch ergänzt werden. | Als Umsetzungsbedarf markieren, priorisieren und mit klarer Abnahmebedingung schließen. |
| Widerspruch zwischen Kunde, Quelle und System | Nicht überschreiben. Als Prüfung offen markieren, Quelle dokumentieren und Managemententscheidung verlangen. |
| Dringender Kundenfall außerhalb der Standardlogik | Eskalation mit Begründung, Frist, Verantwortlichem und nachträglicher Prüfspur erfassen. |

# Phase 15: Kennzahlen und Managementfragen

| Kennzahl | Bedeutung für Management | Interpretation |
| --- | --- | --- |
| UAT-Abdeckung | Abgeschlossene Tests je Rolle und Prozess. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Schulungsstatus | Rollen mit bestätigter Einweisung. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Go-live-Blocker | Offene Punkte, die Livegang verhindern. | Gut, wenn der Trend stabil ist und Abweichungen mit Ursache und Maßnahme erklärt werden können. |
| Offene Entscheidungen | Zeigt, wie viele Fälle noch auf Freigabe, Rückmeldung oder Kundendaten warten. | Kritisch, wenn offene Entscheidungen älter werden und Umsatz, Service oder Vertrauen blockieren. |

## Managementfragen

- Welche Fälle blockieren Umsatz, Servicequalität oder Vertrauen?

- Welche Entscheidung braucht heute eine Führungskraft?

- Welche Lücke ist fachlich kritisch und welche ist nur kosmetisch?

- Welche AI-Empfehlung ist hilfreich, aber noch nicht ausreichend belegt?

# Phase 15: Abnahmepaket für Fachbereich und Management

Die Phase ist nicht fertig, wenn eine Demo gut aussieht. Sie ist fertig, wenn echte Rollen mit echten Beispielen arbeiten können und Management die Ergebnisse versteht.

| Abnahmefrage | Erwartete Antwort |
| --- | --- |
| Masterdokument ist freigegeben. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Rollen können Kernprozesse erklären. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Pilotdaten sind bestätigt. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Roadmap für nächste Module ist klar. | Ja, mit echtem Beispiel, sichtbarem Status und nachvollziehbarer Verantwortlichkeit. |
| Kann ein neuer Mitarbeiter diese Phase ohne Spezialwissen verstehen? | Ja, weil Ziel, Ablauf, Rollen, Regeln und Sonderfälle in normaler Sprache beschrieben sind. |
| Kann Management eine Entscheidung treffen? | Ja, weil Status, Risiko, Lücke, KPI und nächster Schritt sichtbar sind. |

| C1-Anspruch | Die Sprache muss präzise, ruhig und geschäftlich sein: keine technischen Ausreden, keine unklaren Versprechen, keine versteckten Annahmen. |
| --- | --- |

# Gesamtpriorität nach Experteneinschätzung

| Priorität | Thema | Warum zuerst |
| --- | --- | --- |
| 1 | Echte Einheiten, Preise, Quellen und Verfügbarkeit | Ohne reale Daten kann Vertrieb nicht belastbar arbeiten. |
| 2 | Lead- und Kanalprozess | Schnelle Reaktion entscheidet über Abschlusschance. |
| 3 | Finanzplan und Dokumentenakte | Kaufprozess braucht Vertrauen und klare Freigaben. |
| 4 | Eigentümer-/Hotelservice | Das 5-Sterne-Versprechen entsteht nach dem Verkauf. |
| 5 | Vermietung und Investor Reporting | Mietpotenzial ist ein zentrales Verkaufsargument. |

# Was jetzt konkret zu tun ist

- Echte New-Level-Einheitenliste vom Kunden anfordern: Block, Etage, Nummer, Typ, Fläche, Aussicht, Preis, Status, Zahlungsplan.

- Freigegebene Projektbeschreibung in Deutsch, Türkisch, Englisch und Russisch erstellen.

- Lead-Kanäle mit WhatsApp, Telegram, Viber, Websiteformular und Telefon sauber priorisieren.

- Kaufakte mit TAPU, KYC, Vertrag, Zahlung, Ratenplan und EIDS/Inseratserlaubnis definieren.

- Eigentümer- und Hotelservice als eigene Module planen: Rezeption, Strand, Shuttle, Spa/Fitness, Wartung, Vermietung.

- UAT mit echten Rollen durchführen: Manager, Vertrieb, Finanzen, Backoffice, Rezeption, Technik, Vermietung.

# Dokumentationsstruktur ab jetzt

| Dokumenttyp | Ablage | Nutzung |
| --- | --- | --- |
| Master Blueprint | docs/client-new-level-premium | Einzige aktive Management- und Fachbereichsdokumentation. |
| Alte BRD/TRD/PRD-Pakete | docs/requirements/option-3-ai-site-crm | Quelle und Archiv, nicht mehr primäre Lesefassung. |
| Phase-Dokumente | docs/phase-delivery/de | Detailnachweise für umgesetzte Phasen 2 bis 5. |
| QA und Screenshots | quality und docs/phase-delivery/business-assets | Nachweise für interne Prüfung und visuelle Dokumente. |

# Abschlussbewertung

| Ergebnis | Die Lösung ist auf dem richtigen Weg, aber sie muss jetzt vom allgemeinen Site-CRM zu einem echten New-Level-Premium-Verkaufs-, Eigentümer- und Hotelservice-System geschärft werden. Danach kann sie wieder als generalisierte Plattform ausgebaut werden. |
| --- | --- |

## Empfehlung

Als nächstes sollten echte Projektdaten, echte Rollen, echte Dokumenttypen und reale Serviceversprechen in das System aufgenommen werden. Erst dann ist die Lösung fachlich vollständig genug für eine starke Kundendemonstration.