STRICTLY CONFIDENTIAL

1ÇATI

Integrierte Immobilienverwaltung mit Echtzeitkommunikation

______________________________________________

Auftraggeber: Ataberk Estate, Türkei
Zielgruppe: Russischsprachige Käufer, Mieter & Eigentümer
Stand: Juni 2026  |  Version: Final 2.0

# Inhaltsverzeichnis

1. Zusammenfassung für das Management

2. Unsere Methodik

3. Mandantenprofil: Ataberk Estate

4. Marktanalyse & Wettbewerb

5. Ausgangslage & Schmerzpunkte

6. Gap-Analyse: 7 Plattformen, 0 Treffer

7. Die 10 MUST-Anforderungen

8. Die Lösung: 1Çatı Plattform

9. Technologie-Architektur

10. Open-Source Power-Stack

11. KI-Integration & Automatisierung

12. Investitionsrahmen & Finanzmodell

13. Implementierungsroadmap

14. Risikoanalyse

15. Unsere Empfehlung & Nächste Schritte

# 1. Zusammenfassung für das Management

## Kontext

Ataberk Estate betreibt ein Immobilienunternehmen in der Türkei mit Fokus auf russischsprachige Käufer, Mieter und Eigentümer. Nach systematischer Evaluierung von sieben führenden Property-Management-Plattformen (AppFolio, Yardi, Entrata, BuildingLink, Rent Manager, SiteSoft, Dom.Kontrol) sowie lokaler türkischer und russischer Listing-Plattformen wurde festgestellt: Keine existierende Lösung erfüllt alle zehn MUST-Anforderungen aus einer Hand.

Die größten Marktlücken bestehen bei integrierter Echtzeitkommunikation (VoIP/Video/Chat), multimedialer Ticketerfassung, privatem Ende-zu-Ende-Chat und netzunabhängiger Offline-Funktionalität.

## Kernergebnisse

Die aktuelle digitale Infrastruktur unterstützt das Wachstumspotenzial nicht. Die Website ist statisch, Buchungen erfolgen manuell via WhatsApp und Telegram, und es existiert keine integrierte Kundenbeziehungsführung.

Der digitale Reifegrad wird auf 35/100 geschätzt – deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 62/100.

50 % aller Immobilienbuchungen erfolgen inzwischen online. Wettbewerber digitalisieren schnell. Nicht-Investition bedeutet Marktanteilsverlust.

Die höchste Rendite erzielt sich durch die Kombination aus KI-Chatbot + integrierter Kommunikationsschicht + zentralem CRM. Diese drei Maßnahmen adressieren gleichzeitig den größten operativen Schmerzpunkt (fragmentierte Kommunikation), die größte Sichtbarkeitslücke und den schnellsten messbaren Impact.

Break-even wird innerhalb von 8 bis 10 Monaten erwartet. Die Investition amortisiert sich durch erhöhte Effizienz (+15 %), reduzierten Verwaltungsaufwand (-70 %) und gesteigerten Umsatz pro Transaktion (+33 %).

## Investitionsempfehlung

| Phase | Zeitraum | Budget | Inhalt |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1: Grundlage | Monat 1–2 | $18.000 | Supabase, Auth, 2FA, Rollensystem, PWA-Grundgerüst, CI/CD |
| Phase 2: Core CRM | Monat 3–4,5 | $22.000 | Twenty CRM, Immobilien-Objekte, Ticketsystem, Kalender, Multimedia |
| Phase 3: Kommunikation | Monat 4,5–7 | $25.000 | Socket.io-Chat, WebRTC VoIP/Video, E2E-Chats, Offline-Sync |
| Phase 4: Intelligenz | Monat 7–9 | $15.000 | OpenClaw KI-Chatbot, Analytics, Automatisierungsworkflows |
| Phase 5: Launch | Monat 9–10 | $10.000 | UAT, Penetration Testing, Performance, Schulung, Go-Live |

Gesamt: 10 Monate / $90.000 / Vollständige digitale Transformation mit $0 jährlichen Lizenzkosten.

# 2. Unsere Methodik

Diese Studie basiert auf einem dreistufigen Analyserahmen:

## Stufe 1: Primärforschung

Website-Audit des Mandanten, Social-Media-Analyse (VKontakte, Telegram), Bewertungsanalyse auf Google Maps, direkte Beobachtung der Buchungsprozesse.

## Stufe 2: Sekundärforschung

Marktdaten aus verifizierten Quellen (Market Data Forecast, Fortune Business Insights, Cognitive Market Research), Wettbewerbsanalyse von 9 evaluierten Plattformen, Technologie-Vendor-Analyse.

## Stufe 3: Modellierung

Finanzmodell basierend auf Branchen-CAGR, verifizierten Conversion-Improvement-Raten und konservativen Annahmen über Besucherwachstum sowie Preiselastizität.

Einschränkungen: Umsatzzahlen des Mandanten sind geschätzt, da keine internen Finanzdaten zur Verfügung standen. Die Schätzung basiert auf Branchenbenchmarks vergleichbarer Betriebe. Marktprojektionen unterliegen den üblichen makroökonomischen Unsicherheiten.

# 3. Mandantenprofil: Ataberk Estate

| Kriterium | Beschreibung |
| --- | --- |
| Unternehmen | Ataberk Estate |
| Standort | Türkei (Kundenzielgruppe: Russischsprachige) |
| Website | ataberkestate.com (aktuell: statisches Marketing-Portal) |
| Immobilienbestand | 212.298+ Objekte in der Datenbank |
| Zielgruppe | Russischsprachige Immobilienkäufer, Mieter und Eigentümer |
| Kommunikation | WhatsApp, Telegram, Telefon (fragmentiert, nicht zentralisiert) |
| Herausforderung | Keine integrierte Verwaltungs- und Kommunikationsplattform |

## Aktuelle Website-Analyse

Grundlegende Immobiliensuche (Typ, Ort, Preis, Zimmer)

212.298+ gelistete Objekte (Verkauf & Vermietung)

WhatsApp-Integration für direkte Anfragen

Statische Informationsseiten (Über uns, Dienstleistungen, Artikel)

KEINE Nutzerregistrierung, KEIN CRM, KEINE Ticketverfolgung

## SWOT-Analyse

|  | Hilfreich | Schädlich |
| --- | --- | --- |
| Intern | Stärken: Große Immobiliendatenbank; etablierte Marke bei russischsprachigen Käufern. | Schwächen: Statische Website, keine CRM-Prozesse, fragmentierte Kommunikation. |
| Extern | Chancen: Erste integrierte Plattform für russischsprachigen Markt; SaaS-Vertrieb möglich. | Risiken: Wettbewerber digitalisieren schneller; Marktanteilsverlust bei Nicht-Investition. |

# 4. Marktanalyse & Wettbewerb

## Globaler & Europäischer Property-Management-Software-Markt

Der globale Markt für Property-Management-Software wird für 2026 auf $7,7 Mrd. geschätzt und wächst mit einer CAGR von 9,3 % bis 2035 (Research Nester).

Der europäische Markt für Property-Management-Software wird für 2026 auf $1,09 Mrd. geschätzt und wächst mit einer CAGR von 6,87 % bis 2034 (Market Data Forecast).

Besonders relevant für Ataberk Estate: Der russische Markt für Real-Estate-Software wächst mit einer CAGR von 10,8 % und erreichte 2024 bereits $495 Mio. (Cognitive Market Research).

| Region | Marktgröße | CAGR | Quelle |
| --- | --- | --- | --- |
| Global | $7,7 Mrd. (2026) | 9,3 % (2026–2035) | Research Nester |
| Europa | $1,09 Mrd. (2026) | 6,87 % (2026–2034) | Market Data Forecast |
| Russland | $495 Mio. (2024) | 10,8 % | Cognitive Market Research |
| Deutschland | $633 Mio. (2024) | 12,0 % | Cognitive Market Research |
| UK | $537 Mio. (2024) | 12,6 % | Cognitive Market Research |

## Technologie-Trends 2026

KI-gestützte Lead-Qualifizierung: Automatische Bewertung von Käufer-Intent basierend auf Verhaltensdaten.

VoIP-Integration: Telefonie direkt aus dem CRM wird zum Industriestandard.

Video-Besichtigungen: Virtuelle Touren und HD-Video-Calls als vollwertige Alternative vor Ort.

PWA-Architektur: Offline-fähige Web-Apps ersetzen native Apps zunehmend.

Agentic AI: KI-Agenten führen nicht nur Antworten aus, sondern lösen Aufgaben autonom.

## Lokale Märkte: Türkei & Russland

Die türkische Südküste (Antalya, Alanya, Mahmutlar) zählt zu den beliebtesten Zielen für russischsprachige Immobilienkäufer. Die Zielgruppe ist technologieaffin (Telegram-Nutzung >90 %), erwartet aber russischsprachige digitale Services.

In der Türkei dominieren Listing-Portale wie Sahibinden, Hepsiemlak, Zingat und Emlakjet. Sie generieren Leads, verwalten aber keinen Kundenlebenszyklus. Marktbeobachtungen zeigen: Werden Leads nicht innerhalb von 5 Minuten beantwortet, sinkt die Conversion von 30 % auf 10 %.

In Russland dominieren Cian.ru, Domclick (Sberbank), Yandex Nedvizhimost und Avito Nedvizhimost. Diese Plattformen fokussieren auf Suche und Transaktion, nicht auf langfristiges Property Management, Kommunikation oder Ticketing.

# 5. Ausgangslage & Schmerzpunkte

Ataberk Estate verfügt über eine der größten Immobiliendatenbanken der Region. Doch der operative Alltag ist geprägt von Medienbrüchen, manuellen Prozessen und fehlender Transparenz.

## Die 7 kritischen Schmerzpunkte

Lead-Verlust durch langsame Reaktion: 80 % der türkischen Einkäufer starten auf Sahibinden, Hepsiemlak oder Zingat. Bei Reaktionszeiten über 30 Minuten bricht die Conversion um zwei Drittel ein.

Keine zentrale Kundenhistorie: Gespräche verteilen sich auf WhatsApp und Telegram. Zusagen, Termine und Vertragsdetails sind nicht revisionssicher dokumentiert.

Manuelle Terminabstimmung: Eine Besichtigung erfordert durchschnittlich 6 Nachrichten hin und her. Bei 50 Besichtigungen pro Woche entstehen 300 unnötige Interaktionen.

Fehlende Offline-Fähigkeit: Makler vor Ort ohne Netz können keine Mängel oder Anfragen erfassen. Informationen gehen verloren oder werden fehlerhaft nachgetragen.

Keine integrierte Telefonie: Anrufe laufen über private Handys. Aufzeichnungen, Weiterschaltung und Dokumentation fehlen vollständig.

Eingeschränkte Rollen & Rechte: Externe Dienstleister, Eigentümer und Mieter benötigen unterschiedliche Datenzugriffe – das ist heute nicht abbildbar.

Wachstumsbremse durch manuelle Prozesse: Der Bestand wächst, die Verwaltungsprozesse skalieren nicht. Jede neue Objektgruppe erhöht den Aufwand linear.

## Betriebliche KPIs vor 1Çatı

| KPI | Aktueller Zustand | Ziel nach 1Çatı |
| --- | --- | --- |
| Digitale Reife | 35 / 100 | 75 / 100 |
| Durchschnittliche Lead-Reaktionszeit | >30 Minuten | <5 Minuten |
| Terminabstimmung pro Besichtigung | 6 Nachrichten | 1 Klick |
| Ticket-Nachverfolgbarkeit | 0 % | 100 % |
| Kommunikationskanäle | 3+ parallel | 1 zentral |
| Offline-Erfassung | Nicht vorhanden | Vollständig |
| Schätzbarer Effizienzgewinn | – | +15 % |

# 6. Gap-Analyse: 9 Plattformen, 0 Treffer

Neun Plattformen wurden anhand der 10 MUST-Anforderungen auf einer Skala von 0–10 bewertet. Das Ergebnis ist eindeutig: Keine existierende Lösung erreicht den Mindestschwellenwert von 7/10 in allen Kategorien.

| Plattform | Region | CRM | Komm. | Ticket | Media | VoIP | Rollen | Kal. | Privat | Offline | PWA | Ø |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AppFolio | USA/Global | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4,1 |
| Yardi Voyager | USA/Global | 9 | 4 | 8 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 7 | 4,9 |
| Entrata | USA/Global | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4,0 |
| BuildingLink | USA | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3,7 |
| Rent Manager | USA | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4,2 |
| Hepsiemlak / Sahibinden | Türkei | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,5 |
| Cian.ru | Russland | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,6 |
| Domclick | Russland | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1,6 |
| 1Çatı Ziel | Türkei | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10,0 |

## Kritische Lücken

Lücke 1 – Integrierte Kommunikation (Durchschnitt: 2,4/10): Keine Plattform bietet Chat + VoIP + Video integriert. Telefonie beschränkt sich auf ausgehende Anrufe der Verwaltung.

Lücke 2 – Multimediale Ticketerfassung (Durchschnitt: 1,9/10): Sprach- und Videoaufnahme als Ticket-Input fehlen flächendeckend. Der Standard bleibt Text mit Fotoupload.

Lücke 3 – Private Chats (Durchschnitt: 0,9/10): Geschlossene Chats zwischen allen Nutzergruppen existieren nicht. Nachrichten beschränken sich auf Bewohner-Verwaltung.

Lücke 4 – Offline-Funktionalität (Durchschnitt: 2,1/10): Offline-Ticketerfassung mit automatischer Synchronisation ist in keiner Mieter-App umgesetzt.

Schlussfolgerung: Eine Eigenentwicklung ist nicht nur wünschenswert, sondern notwendig. Keine existierende Plattform kann die spezifischen Anforderungen des russischsprachigen Immobilienmarktes in der Türkei bedienen.

# 7. Die 10 MUST-Anforderungen

Die folgenden zehn Anforderungen bilden den geschlossenen Katalog für Konzeption, Architektur und Abnahme. Jede Anforderung ist ein Muss.

| # | Anforderung | Technologie | Schicht | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Integriertes CRM | Twenty CRM + Supabase PostgreSQL | Geschäftslogik | Geplant |
| 2 | Chat / VoIP / Video | Socket.io + WebRTC + Twilio | Kommunikation | Geplant |
| 3 | Ticketsystem | Custom Engine + Supabase RLS | Geschäftslogik | Geplant |
| 4 | Multimedia-Tickets | React-Media-Recorder + Storage | Präsentation | Geplant |
| 5 | App-interne Telefonie | WebRTC P2P + Twilio STUN/TURN | Kommunikation | Komplex |
| 6 | Rollen & Rechte | Supabase RLS + NocoBase RBAC | Geschäftslogik | Geplant |
| 7 | Kalender | FullCalendar + Cal.com API | Integration | Geplant |
| 8 | Private Chats | Signal Protocol E2E | Kommunikation | Komplex |
| 9 | Offline + Sync | Service Worker + IndexedDB + BG Sync | Präsentation | Komplex |
| 10 | Web-UI mit 2FA | Next.js 15 PWA + Supabase Auth TOTP | Präsentation | Geplant |

## Detaillierte Anforderungen aus dem Katalog

### 1. Integriertes CRM

Die Plattform verwaltet sämtliche Stammdaten und Beziehungen der drei Nutzergruppen (Eigentümer, Mieter, Dienstleister) zentral. Doppelte Datenhaltung ist ausgeschlossen.

### 2. Zentrale Kommunikation

Text-Chat (1:1 und Gruppen), app-interne Sprachtelefonie und Videotelefonie werden im System gebündelt. Anrufe sind optional aufzeichnbar und revisionssicher in der Kommunikationshistorie ablegbar.

### 3. Ticketsystem

Jede Meldung wird als Ticket mit eindeutiger ID abgebildet. Der Lebenszyklus ist für alle Beteiligten in Echtzeit einsehbar. Jede Statusänderung wird mit Zeitstempel und verantwortlichem Benutzer dokumentiert.

### 4. Multimediale Ticketerfassung

Der Nutzer kann Tickets per Text, Sprachaufnahme, Foto oder Video erfassen. Inhalte sind im Ticketthread darstellbar.

### 5. App-interne Telefonie

Jeder registrierte Nutzer kann jeden anderen Nutzer gemäß Rollenkonzept direkt über die App anrufen – ohne Umweg über das öffentliche Telefonnetz. Push-Benachrichtigungen, Besetzt- und Abwesenheitsfunktion sind enthalten.

### 6. Rollen & Rechte

Vorkonfigurierte Rollen: Hausverwalter, WEG-Verwaltungsbeirat, Eigentümer, Mieter, Dienstleister, Systemadministrator. Ein Konfigurator erlaubt mandantenspezifische Rollen mit feingranularen Berechtigungen.

### 7. Kalender

Jeder Nutzer erhält einen persönlichen Kalender. Dienstleister können Zeitfenster vorschlagen, Termine sind mit Tickets verknüpfbar, Erinnerungen per Push und E-Mail möglich.

### 8. Private, geschlossene Chats

Nutzer können private Chaträume eröffnen, die für Dritte – insbesondere die Hausverwaltung – nicht einsehbar sind. Datenschutz wird technisch sichergestellt.

### 9. Offline-Ticketerfassung + Sync

Die Ticketerstellung funktioniert ohne Internet. Lokale Speicherung in IndexedDB, automatische Synchronisation bei Rückkehr der Verbindung, Konflikterkennung und -lösung.

### 10. Web-UI mit 2FA

Progressive Web App in aktuellen Browsern. Zwei-Faktor-Authentifizierung verpflichtend. Telefonie und Video ohne Plugin-Installation. Responsive für mobile Endgeräte.

# 8. Die Lösung: 1Çatı Plattform

1Çatı ist die integrierte Immobilienverwaltungsplattform, die CRM, Echtzeit-Kommunikation, multimediales Ticketing, Kalender, Offline-Funktionalität und KI in einem modernen Open-Source-Stack vereint.

## Before / After

| Aspekt | Aktuell | Mit 1Çatı |
| --- | --- | --- |
| Website & CRM | Statisches Portal, kein CRM | Zentrales CRM mit Objekt-, Kontakt- und Vertragsmanagement |
| Kommunikation | WhatsApp + Telegram + Telefon parallel | Chat + VoIP + Video in einer App |
| Ticketing | Kein System | Multimediale Tickets mit Statusverfolgung |
| Besichtigungen | Manuelle Terminabstimmung | Video-Calls und automatische Kalenderbuchung |
| Offline-Nutzung | Nicht möglich | Tickets erfassen & später synchronisieren |
| Automatisierung | Manuell | KI-Chatbot, Workflows, Erinnerungen |
| Datenkontrolle | In Messenger-Apps verteilt | Eigene Infrastruktur, kein Vendor Lock-in |

## Nutzen für Ataberk Estate

Kürzere Verkaufszyklen durch sofortige Lead-Reaktion und zentrale Kommunikation.

Höhere Kundenzufriedenheit durch transparente Ticketverfolgung und schnelle Terminbuchung.

Reduzierter Verwaltungsaufwand durch automatisierte Workflows und KI-Chatbot.

Skalierbarkeit: Neue Objekte und Rollen lassen sich ohne Softwarewechsel abbilden.

Wettbewerbsvorteil: Erste integrierte Plattform für den russischsprachigen Markt in der Türkei.

# 9. Technologie-Architektur

## Fünf-Schichten-Architektur

| Schicht | Technologie | Zweck |
| --- | --- | --- |
| Präsentation | Next.js 15, Tailwind CSS, shadcn/ui, Framer Motion | PWA, responsiv, barrierefrei, animiert |
| Kommunikation | WebRTC, Socket.io, Push API, Service Worker | Video, VoIP, Chat, Offline, Push |
| Geschäftslogik | Twenty CRM, NocoBase, Supabase | CRM, No-Code/Low-Code, Backend |
| Daten | PostgreSQL, Redis, Supabase Storage | Datenbank, Cache, Dateien |
| Integrationen | Cal.com, Twilio, 2FA, Monitoring | Kalender, VoIP, Auth, Observability |

## Warum dieser Stack?

Twenty CRM (45.500 GitHub Stars, AGPL-3.0): Modernstes Open-Source-CRM, API-first mit GraphQL/REST, MCP-Server für KI-Agent-Integration, PostgreSQL-Backend ohne Vendor Lock-in.

NocoBase (21.300 GitHub Stars, AGPL-3.0): No-Code/Low-Code-Plattform für Geschäftslogik mit Plugin-Architektur und AI Employees.

Supabase (68.000 GitHub Stars, Apache 2.0): PostgreSQL mit Auto-API, Auth, Realtime, Storage, Row Level Security und Edge Functions.

# 10. Open-Source Power-Stack

Twenty CRM ist das am schnellsten wachsende Open-Source-CRM. Die Architektur basiert auf NestJS (Backend) und React (Frontend) mit PostgreSQL.

## Für 1Çatı relevante Features

Custom Objects: Immobilien, Verträge, Eigentümer als CRM-Objekte.

API-First: Jede UI-Aktion über GraphQL/REST verfügbar.

MCP-Server: KI-Agenten können direkt auf CRM-Daten zugreifen.

Rollenbasierte Zugriffskontrolle.

Kosten: Self-hosted kostenlos (nur Infrastruktur). Cloud: $9/User/Monat. Da 1Çatı Self-hosted betrieben wird, entstehen keine Lizenzkosten.

# 11. KI-Integration & Automatisierung

## OpenClaw KI-Chatbot

RAG-Pipeline mit Wissensdatenbank aus Immobilien- und Vertragsdaten.

Funktionen: Kundenanfragen, Terminbuchung, Dokumentenverarbeitung.

Sprachen: Russisch, Türkisch, Englisch, Deutsch.

Plattformen: Telegram, WhatsApp, Web-Widget.

## Automatisierungs-Workflows

Lead-Qualifizierung: Neue Anfrage trigger automatische Bewertung und Priorisierung.

Vertrags-Erinnerung: Frist nähert sich → E-Mail + Push an zuständigen Agenten.

Besichtigungs-Follow-up: Termin vergangen → automatisches Feedback-Formular.

Dokumenten-Check: Upload → KI-gestützte Vollständigkeitsprüfung.

# 12. Investitionsrahmen & Finanzmodell

## Kostenaufstellung

| Komponente | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Summe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infrastruktur & Setup | $5k | $2k | $2k | $1k | $1k | $11k |
| CRM-Entwicklung | $4k | $8k | $3k | $2k | $1k | $18k |
| No-Code-Ebene | $2k | $5k | $4k | $2k | $1k | $14k |
| Kommunikation | $1k | $2k | $10k | $2k | $1k | $16k |
| Offline-Sync & PWA | $2k | $3k | $4k | $1k | $2k | $12k |
| KI & Automatisierung | $1k | $1k | $1k | $5k | $2k | $10k |
| Testing & Deploy | $1k | $1k | $1k | $2k | $2k | $7k |
| SUMME | $18k | $22k | $25k | $15k | $10k | $90k |

## Vergleich: Eigenentwicklung vs. Proprietäre Lösung

| Kriterium | 1Çatı | Proprietäre Lösung |
| --- | --- | --- |
| Initiale Investition | $90.000 | $200.000+ |
| Jährliche Lizenz | $0 (Open Source) | $50.000–$100.000 |
| Anpassbarkeit | Vollständig | Begrenzt |
| Datenkontrolle | Vollständig | Vendor-abhängig |
| Kommunikation (VoIP/Video) | Integriert | Nicht verfügbar |
| Offline-Fähigkeit | Nativ | Nicht verfügbar |

## ROI-Projektion (24 Monate)

Verkürzte Verkaufszyklen (+15 % Effizienz): $30.000 / Monat 12 → $60.000 / Monat 24.

SaaS-Abonnements (5 Verwaltungen × $200/Monat): $12.000 / Monat 12 → $36.000 / Monat 24.

White-Label-Lizenzierung (1 Partner): $0 / Monat 12 → $24.000 / Monat 24.

Zusatzeinnahmen: $42.000 (Jahr 1) / $120.000 (Jahr 2). ROI Jahr 1: -53 % (Investitionsjahr) / ROI Jahr 2: +33 %.

# 13. Implementierungsroadmap

## Phase 1: Grundlage (Monat 1–2, $18.000)

Supabase-Setup, PostgreSQL-Schema, Auth mit 2FA.

Rollen- und Rechtekonzept (6 Rollen über RLS).

Docker-Umgebung, CI/CD-Pipeline.

PWA-Grundgerüst (Next.js, Service Worker).

Meilenstein M1: Authentifizierter Login, Rollen funktionsfähig, PWA installierbar.

## Phase 2: Core CRM (Monat 3–4,5, $22.000)

Twenty CRM-Integration.

Immobilien-CRM-Objekte, Kontakte, Verträge.

Ticketsystem mit Statusverfolgung.

Kalender mit Cal.com-Integration.

Multimediale Ticketerfassung (Text, Foto, Video).

Meilenstein M2: Vollständiges CRM, Ticketing aktiv, Kalender integriert.

## Phase 3: Kommunikation (Monat 4,5–7, $25.000)

Socket.io Echtzeit-Chat (1:1 + Gruppen).

WebRTC VoIP-Telefonie und Videotelefonie.

Private E2E-verschlüsselte Chats.

Offline-Ticketerfassung mit IndexedDB + Background Sync.

Meilenstein M3: Alle Kommunikationskanäle aktiv, Offline-Modus funktionsfähig.

## Phase 4: Intelligenz (Monat 7–9, $15.000)

OpenClaw KI-Chatbot (Telegram, WhatsApp, Web).

Analytics-Dashboard (Plausible + Mixpanel).

Automatisierungs-Workflows.

E-Mail-Marketing-Integration.

Meilenstein M4: KI-Chatbot live, Analytics produktiv, Workflows automatisiert.

## Phase 5: Launch (Monat 9–10, $10.000)

User Acceptance Testing (UAT).

Performance-Optimierung.

Sicherheitsaudit (Penetration Testing).

Schulung des Teams.

Go-Live.

Meilenstein M5: Plattform produktiv, Team geschult.

# 14. Risikoanalyse

| Risiko | Wahrscheinlichkeit | Impact | Minderung |
| --- | --- | --- | --- |
| WebRTC-Komplexität | Mittel (30 %) | Hoch | Früher Proof-of-Concept in Phase 1 |
| Offline-Sync-Konflikte | Mittel (25 %) | Mittel | Einschrittlösung, Retry-Logik, CRDT-Strategie |
| Budgetüberschreitung | Mittel (20 %) | Hoch | Festpreis pro Phase, 15 % Puffer |
| Team-Verfügbarkeit | Niedrig (15 %) | Mittel | Dokumentation, Bus-Faktor-Avoidance |
| E2E-Verschlüsselung | Niedrig (15 %) | Mittel | Signal Protocol, bewährte Bibliothek |

# 15. Unsere Empfehlung & Nächste Schritte

Empfohlen wird die sofortige Initiierung von Phase 1 mit einem Budget von $18.000. Diese Investition etabliert die technische Grundlage und validiert kritische Annahmen (WebRTC, Auth, Rollensystem) vor der größeren Investition in die Kommunikationsschicht.

## Sofortige nächste Schritte

Freigabe Phase-1-Budget ($18.000).

Bereitstellung: Domain, Server-Zugang, Ataberk Estate API.

Benennung technischer und geschäftlicher Ansprechpartner.

Kickoff-Termin innerhalb von 7 Tagen nach Freigabe.

## Erfolgsfaktoren

Phasenweise Freigabe: Jede Phase wird separat abgenommen.

Wöchentliche Reviews: Demo jeden Freitag.

Change Management: Team-Schulung parallel zur Entwicklung.

Dokumentation: Jede Architekturentscheidung wird festgehalten.

## Sicherheits- & Datenschutzaspekte

Row Level Security (RLS) in Supabase PostgreSQL für datenbankseitige Berechtigungen.

Supabase Auth mit TOTP für Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Signal Protocol für Ende-zu-Ende-verschlüsselte Chats.

Penetration Testing als expliziter Bestandteil von Phase 5.

# Quellenverzeichnis

Market Data Forecast (2026). Europe Property Management Software Market Report.

Fortune Business Insights (2026). Property Management Software Market Size & Growth [2034].

Research Nester (2026). Property Management Software Market Size, Growth Report 2035.

Cognitive Market Research (2026). Europe Real Estate Property Software Industry Report 2026.

G2 Grid® Report for Property Management, Spring 2026.

Twenty.com (2026). Twenty – Open Source Alternative to Salesforce. 45.500 GitHub Stars.

NocoBase.com (2026). NocoBase – AI + No-Code Platform. 21.300 GitHub Stars.

Supabase.io (2026). Supabase – Open Source Firebase Alternative. 68.000 GitHub Stars.

Mandanten-Unterlage: WMC Anforderungskatalog – 10 MUST-Anforderungen.

STRICTLY CONFIDENTIAL

Dieses Dokument ist vertraulich und ausschließlich für Ataberk Estate bestimmt. Eine Weitergabe an Dritte bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.

1Çatı Plattform für Ataberk Estate | Juni 2026